АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ИМЕНИ КАРЛА ЛИБКНЕХТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «19» сентября 2024 года № 12

О месячнике по благоустройству

и обеспечению санитарного порядка

на территории поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области

В целях своевременного наведения и поддержания чистоты и санитарного порядка на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области после летнего периода 2024 г., руководствуясь распоряжением Главы Курчатовского района от 19.09.2024 г. №211-р «О месячнике по благоустройству и обеспечению санитарного порядка»

1. Провести осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке поселка в период с 23 сентября по 30 октября 2024 года.

2. Создать штаб для организации проведения  месячника по благоустройству поселка в составе:

| Начальник штаба | Киселева О.А. | директор МКУ «Управление хозяйственного обслуживания поселка имени К.Либкнехта» |
| --- | --- | --- |
| Зам. Начальника штаба | Власова Г.А. | специалист МКУ «УХО поселка имени К.Либкнехта» |
| Секретарь штаба | Емельянова Л.Н. | специалист администрации поселка имени К.Либкнехта |
| Нач. информационного центра | Панищева Н.Г. | специалист администрации поселка имени К.Либкнехта |
| Члены штаба: | Карханина Т.Е. | специалист администрации поселка имени К.Либкнехта |
|  | Павлов Ю.Г. | директор ООО УК «Жилсервис» п. им. К.Либкнехта |
|  | Седых О.В. | директор МКОУ «СОШ №1» |
|  | Исаева Т.Н. | директор МКОУ «СОШ №2» |
|  | Иванищев Ю.А. | Директор филиала ОБПОУ «Железногорский ПК» |
|  | Абакумова Л.В. | Директор МАУДО «ЦДТ Курчатовского района» |
|  | Локтионов П.С. | начальник Курчатовской газовой Службы филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Рыльске |
|  | Черноусова Т.Н. | директор ОКОУ «Пенская школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» |
|  | Панищев Ю.В. | Начальник пункта полиции (дислокация в рп. имени К.Либкнехта) МО МВД России «Курчатовский» |
|  | Веряева О.А. | Председатель Собрания депутатов поселка |
|  | Иванищева М.Е. | депутат Собрания депутатов поселка |
|  | Ругаева Н.Г. | Зав. филиала МАУК «РЦК и Д» в поселке имени К.Либкнехта |
|  | Хлебодаров Ф.Е. | Главный врач ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» |
|  | Баранчиков А.В. | Начальник энергоучастка поселка имени К.Либкнехта АО «Курские электрические сети» |

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по наведению  чистоты и санитарного порядка на территории поселка имени К.Либкнехта. (Приложение № 1)

4. Утвердить перечень мероприятий по проведению месячника по благоустройству поселка, согласно территорий, закрепленных за учреждениями, предприятиями, ИП, торговыми точками, сетевыми магазинами.

5. Утвердить даты проведения  контроля штабом за ходом проведения месячника по санитарной очистке территории поселка имени Карла Либкнехта: 04 октября; 18 октября 2024 г.

6. Утвердить дату проведения общего субботника на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области - 12.10.2024 г.

7. Штабу по организации проведения осеннего месячника принять меры к координации действий предприятий и учреждений по организации санитарной очистки и благоустройству поселка. Определить днем заседания штаба – каждая пятница в 15.00 в здании администрации.

8. Утвердить пятницу – единым днем санитарной очистки поселка.

9. Руководителям предприятий и учреждений:

  - принять меры по выполнению установленных заданий;

  - обратить особое внимание на работы по санитарной очистке поселка;

  - издать приказы об участии и проведении месячника по благоустройству поселка и назначении ответственных лиц, копии приказов предоставить в администрацию поселка;

  - информировать штаб о ходе выполнения заданий еженедельно в письменном виде (каждый понедельник).

10. Должностным лицам администрации, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Постановлением администрации поселка имени К.Либкнехта от 18.10.2023 г. №315 провести рейд по контролю санитарного состояния с целью выявления нарушений и составления протоколов об административных правонарушениях (от 04.01.2003 №1-ЗКО)

11. Начальнику информационного центра Панищевой Н.Г. еженедельно освещать ход месячника по санитарной очистке и благоустройству через информационные стенды.

12. Специалисту администрации поселка имени К.Либкнехта» Емельяновой Л.Н. провести рейды муниципального контроля по проверке документации на земельные участки, принадлежащие гражданам.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

14. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава поселка имени К. Либкнехта

Курчатовского района			                                           		А.М.Туточкин

Приложение № 1

к распоряжению Главы

поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района

от 19.09.2024 г. № 12

План организационно-технических мероприятий по проведению

месячника по санитарной очистке и благоустройству

на территории поселка имени К.Либкнехта с 23 сентября по 30 октября 2024 года

| № п/п | Наименование организационно-технических мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий по наведению чистоты и санитарного порядка | 20.09.2024г. | специалист администрации поселка Панищева Н.Г. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 2. | Доведение задач до руководителей предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей по проведению месячника на закрепленных территориях | 27.09.2024 г. | Директор МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 3. | Работа с населением по проведению месячника | Постоянно в период месячника | Администрация поселка имени К.Либкнехта | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 4. | Организация и проведение рейдов по проверке содержания зданий, сооружений, домовладений граждан, а также прилегающих к ним территорий. | 04.10. - 18.10.2024 г. | Штаб по проведению месячника. Уполномоченные лица, Постановлением администрации поселка имени К.Либкнехта от 18.10.2023 г. №315 | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 5. | Сбор, обобщение рассмотрение результатов о ходе проведения месячника | Еженедельно (понедельник) | Киселева О.А. Панищева Н.Г. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 6. | Подведение итогов проведения месячника | 31.10.2024 г. | Штаб по организации проведения весеннего месячника по благоустройству поселка | Глава поселка А.М.Туточкин |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Вырубка дикорастущих кустарников и поросли на общзественнозначимых территориях | В течение месячника | Директор МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 2. | Обрезка веток деревьев, выпиловка выбракованных деревьев, согласно утвержденного Перечня. | В течение месячника | Директор МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 3 | Очистка несанкционированных мусоросвалок | В течение месячника | Директор МКУ «УХО» Киселева О.А..А.. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 4 | Замена ламп уличного освещения, согласно утвержденного списка. | В течение месячника | Директор МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| В течение месячника |  |  |  |  |
| 5. | ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ». 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория по левому берегу р. Сейм. МКУК «СОШ№1» поселка имени К.Либкнехта. 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория в парке, на стадионе, сквер и стела погибшим по ул. Красная Площадь. МКУК «СОШ№2» поселка имени К.Либкнехта. 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория в парке, на стадионе, сквер и памятник по ул. Ленина: Филиал ОБПОУ «Железногорский ПК». 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория в парке, на стадионе, обочина автодороги по ул. Курская, обочина автодороги перед въездом в поселок. ОКОУ «Пенская школа –интернат для детей с ОВЗ» 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория в парке, на стадионе, обочина автодороги перед въездом в поселок. МАДОУ «Детский сад «Солнышко» 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория в парке. МАУДО «Центр детского творчества Курчатовского района» 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория в парке, цветник по ул. З. Суворова. МАУ «Спортивная школа Курчатовского района» 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория на стадионе. МАУК «РЦК и Д» Курчатовского района Курской области 1.Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория в парке, центральная тротуарная дорожка и тротуарная дорожка от центральной дорожки до стадиона. Филиал МАУК «РЦК и Д» Курчатовского района ав п. им. К.Либкнехта, МКУК «Библиотека», Музыкальная школа. 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория в парке, цветник по ул. З. Суворова. Курчатовская газовая служба филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в г.Рыльске 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория в парке. Энергоучасток в поселке имени К.Либкнехта АО «Курские электрические сети» 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Обрезка деревьев и уборка веток под ВЛ. ООО «БрянскАгро» 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория по ул. Мира (вырубка дикорастущей поросли и уборка); 3. Территория вокруг въездного знака по ул. Мира (Стела «Машзавод») ООО «Диада» 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Закрепленная территория по ул. Октябрьская (вырубка дикорастущей поросли и уборка); Пункт полиции в поселке имени К.Либкнехта МО МВД России «Курчатовский» 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Проведение совместных рейдов с представителями администрации поселка по проверке санитарного состояния поселка. Администрация поселка имени К.Либкнехта 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Проведение совместных рейдов с МО МВД России «Курчатовский» по проверке санитарного состояния поселка. 3. Закрепленная территория в парке, сквер и памятник погибшим по ул.З.Суворова Торговые точки, ИП, сетевые магазины 1. Работа на подведомственных, прилегающих по периметру до 2,5 м. территориях; 2. Приведение в порядок фасадов, освещения. Рекламных щитов, объявлений (покраска, уборка, дизайн),устройство отмостки вокруг торговой точки и подходных путей. |  |  | Хлебодаров Ф.Е. Седых О.В. Исаева Т.Н. Иванищев Ю.А. Черноусова Т.Н. Лебедева Л.В. Абакумова Л.В. Быков А.В. Соколова Е.В. Ругаева Н.Г. Веряева О.А. Гридасова Е.Н. Локтионов П.С. Баранчиков А.В. Шарунов Е.Ю. Краснящих С.А. Панищев Ю.В. Туточкин А.М. Предприниматели |

Главный специалист-эксперт администрации

поселка имени К.Либкнехта				Н.Г. Панищева