АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ИМЕНИ К. ЛИБКНЕХТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 мая 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111

«Об утверждении плана подготовки

к отопительному периоду 2025-2026 годов

муниципального образования «городское поселение

поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского

муниципального района Курской области»

В соответствии с п. 3  Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. №2243 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «городское поселение поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского муниципального района Курской области,

Администрация поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 годов по муниципальному образованию «городское поселение поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского муниципального района Курской области (Приложение №1)

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселка  имени К. Либкнехта

Курчатовского района                                                                                       А. М. Туточкин

Приложение №1

к Постановлению Администрации

поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района

от 13.05.2025 года №111

| Согласовано: ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» __________/Ю. А. Холодов/ «14» ____мая______ 2025 г. | Утверждаю: Глава поселка им. К.Либкнехта Курчатовского района _________/А. М. Туточкин/ «_13__» __мая__ 2025 г. |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

муниципального образования «городское поселение поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского муниципального района

Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с теплоснабжающей организацией | до 15.05.2025 г. | Панищева Н.Г. |  |
|  | Подготовка организационно-распорядительных документов | до 15.05.2025 г. | Панищева Н.Г. |  |
|  | Промывка систем отопления МК Д | до 15.08.2025 г. | Павлов Ю.Г. |  |
|  | Промывка систем отопления АИТ | до 15.08.2025 г. | Павлов Ю.Г. |  |
|  | Устранение выявленных нарушений | до 29.08.2025 г. | Павлов Ю.Г. |  |
|  | Осмотр, ремонт запорной арматуры на вводе в МКД | до 15.08.2025 г. | Павлов Ю.Г. |  |
|  | Проведение обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов МК Д | до 15.08.2025 г. | Павлов Ю.Г. |  |
|  | Проведение обследования технического состояния вентиляционных каналов АИТ | до 15.08.2025 г. | Павлов Ю.Г. |  |
|  | Составление актов проверки готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 г. | Панищева Н.Г. |  |
|  | Получение паспорта готовности | до 15.09.2025 г. | Туточкин А.М. |  |

Составила:

Главный специалист-эксперт Администрации поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района                                                                                          Н.Г. Панищева