# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛКА ИМЕНИ К. ЛИБКНЕХТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 98

Четырнадцатого заседания Собрания депутатов

поселка имени К. Либкнехта (6 созыва) Курчатовского района

От «26» декабря 2017 г.

О плане социально-экономического

развития поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области на 2018 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы поселка имени К.Либкнехта Поедайлова А.Н. о плане социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта на 2018 год,

Собрание депутатов поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района

РЕШИЛО:

1. Утвердить план социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2018 год (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Собрания депутатов

поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района							 А.Ю.Древоленко

Глава поселка имени К. Либкнехта

Курчатовского района                                                                                        А.М.Туточкин

Приложение № 1

Утверждено решением собрания депутатов

поселка имени К. Либкнехта № 98

от «26» декабря 2017 года.

ПЛАН

социально – экономического развития

поселка имени К. Либкнехта на 2018 год.

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сумма Расходов тыс. руб |  |  | Источник финансирования |  |  | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Очистка шахтных колодцев 3 шт. и благоустройство |  | 10 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.10.2017 г. |  |
| 1.2. | Ремонт водопроводных сетей: - от водозабора (Октябрьская) до ул. З.Х. Суворова; |  | 500000 тыс. руб. |  |  | ООО «Водоканал» |  |  | ООО «Водоканал» До 01.10.2018 г. |  |
| 1.3. | Оплата проекта на строительство тепловых сетей |  | 1689 000 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.05.2018 г. |  |
| 2. Строительство и ремонт дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Грейдирование грунтовых дорог, зимняя чистка |  | 220 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.11.2018 г. |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт дорог |  | 420 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.10.2018 г. |  |
| 2.3. | Асфальтирование дорог |  | 670 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.11.2018 г. |  |
| 2.4. | Установка дорожных знаков 30 шт., искусственных неровностей, разметка пешеходных переходов по улицам в соответствии с дислокацией дорожных знаков поселка |  | 200 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.11.2018 г. |  |
| 2.5. | Оформление дорог в муниципальную собственность |  |  | 200 тыс. руб. |  | Бюджет поселка |  | Администрация До 01.11.2018 г. |  |  |
| 3. Газификация поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поквартирное отопление многоквартирных домов |  |  |  |  | Средства населения |  |  | Администрация До 01.11.2018 г. |  |
| 4. Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена ламп освещения на энергосберегающие. Ремонт уличного освещения. |  | 50 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация В течение года |  |
| 4.2. | Обслуживание уличного освещения (за год) |  | 770 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация В течение года |  |
| 5. Землеустройство поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Упорядочение использования и оформления в собственность МО земельных участков: - для огородничества, под гаражи, учреждения, предприятия, под строительство жилых домов, кладбища. |  | 200 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Отдел администрации поселка До 01.12.2018 г. |  |
| 6. Муниципальное имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка документации и регистрации права собственности на канализационные сети |  | 100 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Отдел администрации поселка В течение года |  |
| 7. Благоустройство поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Благоустройство парка и центральной площади: Вырубка поросли, посадка деревьев, ремонт освещения |  | 150 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.10.2018 г. |  |
| 7.2. | Благоустройство детских площадок. Завоз песка, ремонт снарядов |  | 20 тыс. руб. 30 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.11.2018 г. До 01.06.2018 г. |  |
|  | Обкашивание обочин, скверов |  | 10 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.10.2018 г. |  |
| 7.3. | Благоустройство пляжа: - устройство смотровой вышки; - обновление спасательного инвентаря. |  | 20 тыс. руб. 20 тыс. руб. 10 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка Бюджет области |  |  | Администрация До 20.05.2018 г. |  |
| 7.4. | Выпиловка аварийных деревьев: |  | 50 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.12.2018 г. |  |
| 7.5. | Посадка деревьев: - парк - сквер ул. Ленина - сквер по ул. Кр. Площадь - сквер по ул. З.Х.Суворова благоустройство цветников: - ул. З.Х.Суворова - ул. Мира - ул. Кирова - ул. Ленина - парк |  | 10 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация До 01.05.2018 г. |  |
| 7.6. 7.7. | Содержание бригады по благоустройству. Ликвидация несанкционированных мусоросборников |  | 580 тыс. руб. 180 тыс. руб. |  |  | Бюджет поселка |  |  | Администрация В течение года До 01.12.18 г. |  |
| 8. Реализация программы «Жилище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Программа переселение граждан из аварийного жилья (185 ФЗ) |  | Согласно списка аварийных домов |  |  |  | Бюджет РФ +софинансирование |  | В течение года |  |
| # 9.Развитие спортивно - массовой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9.1 | # Содержание хоккейной коробки | 20 тыс. руб. |  |  | # Бюджет поселка |  |  | # В течение года |  |  |
| # 9.2 | # Приобретение спортивного инвентаря | 40 тыс. руб. |  |  | # Бюджет поселка |  |  | # В течение года |  |  |
| # 9.3 | # Организация футбольной команды для участия в чемпионате области по футболу. | 40 тыс. руб. |  |  | # Бюджет поселка |  |  | # В течение года |  |  |

# 10. Соцсфера

| # 10 | # Ремонт придомовой территории и строительство тротуаров в парке (программа «Современная городская среда») | 200000 тыс. руб. Софинансирование | # Бюджет поселка | # Администрация до 01.11.2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 10.1 | # Строительство котельной по ул. Октябрьской | Софинансирование 6500000 тыс.руб. | # Бюджет поселка | # Администрация до 01.12.2018 г. |  |

Председатель Собрания депутатов

поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района							 А.Ю.Древоленко

Глава администрации поселка

имени К. Либкнехта Курчатовского района                                            А.М.Туточкин