АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ИМЕНИ К.ЛИБКНЕХТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №429

«05» ноября 2015г.

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан в муниципальном

образовании «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района Курской областиy «2016-2020годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области от 05.11.2015 года №424 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»

Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы» (приложение).

2. Отделу учета и отчетности администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области разместить утвержденную муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы» на официальном сайте администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

3. Постановление главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области от 10.11.2014 г. №288 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном

образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области

на 2014 -2016 годы» отменить с 01.01.2016года.

4. Установить, что в случае отклонения объемов финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, определенных утвержденной муниципальной программой поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, от объемов финансирования муниципальной программы, утвержденных решением Собрания депутатов поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «О бюджете муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016 год » (далее - решение о бюджете), не позднее двух месяцев со дня вступления в силу указанного решения о бюджете представить в администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области предложение о приведении утвержденных муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в соответствие с решением о бюджете в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление подлежит размещения на официальном сайте администрации поселка имени К.Либкнехта и вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области                                      А.М.Туточкин

Утверждена
постановлением  Главы поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области
от  05.11.2015г.    № 429

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном

образовании «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района Курской области на 2016-2020 годы»

Паспорт
муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и  коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016-2020 годы»

| Наименование Программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Представитель муниципального заказчика (координатор) Программы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Исполнители Программы | -Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области; - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. |
| Участники Программы | -Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области; - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов; - Молодые семьи, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей. |
| Цель и задачи Программы | Основной целью Программы является формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей поселка имени К.Либкнехта. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий Задачами Программы являются: -обеспечение условий комфортного и безопасного проживания на территории поселка имени К.Либкнехта в соответствии с современными требованиями; - обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории поселка имени К.Либкнехта и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; -создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома; - снижение риска возникновения аварийных ситуаций; -улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; -обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан; -создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры; |
| Сроки и этапы Программы | с 2016 года по 2020 год, в пять этапов 1 этап- 2016 год 2 этап- 2017 год 3 этап- 2018 год 4 этап- 2019 год 5 этап- 2020 год |
| Подпрограммы, входящие в состав программы | В состав программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» входят следующие подпрограммы: 07 2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»; 07 3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»; |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации | Финансирование мероприятий Программы осуществляется по нескольким источникам финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного и местного бюджетов, средства дополнительных источников финансирования. Объем финансирования приведен в приложениях к Программе. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов федерального, областного и местного бюджетов. |
| Целевые показатели реализации Программы | -фонд капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности ; -число граждан, переселённых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными – 28 человек; -количество признанных аварийными многоквартирных домов полностью расселенных – 5 домов; -площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и расселённых – 566,6 кв.м; -число жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и расселённых -12шт.; -протяженность отремонтированного водопровода — 600 м; ; -формирование системы поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий позволит: -обеспечить сохранность многоквартирных домов и повысить комфортность проживания в них граждан; -улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах; -снизить риск возникновения аварийных ситуаций; -использовать освободившиеся земельные участки после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства; -обеспечить повышение качества и безопасности оказываемых жилищно-коммунальных услуг; -сделать приобретение жилья доступным для молодых семей; -привлечь молодых специалистов и закрепить их на предприятиях и организациях поселка имени К.Либкнехта; -способствовать увеличению рождаемости в поселке имени К.Либкнехта; - ликвидировать непригодный для проживания жилой фонд, находящийся в муниципальной собственности |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района  Курской области  остро стоит жилищная проблема. Разработка данного мероприятия вызвана необходимостью оказания государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы.

Оказание государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья, в том числе и на погашение ипотечных кредитов (займов), будет являться для наиболее активной части поселка имени К.Либкнехта стимулом для дальнейшего профессионального роста, основой для создания стабильных условий жизни и в итоге повлияет на улучшение демографической ситуации в поселка имени К.Либкнехта.

Необходимость скорейшего решения проблемы обеспечения жильем молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанной проблемы, поскольку она:

не может быть решена без привлечения средств областного бюджета;

не может быть решена в течение одного года и требует значительных бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер, и ее решение окажет положительное влияние на социальное благополучие поселка имени К.Либкнехта, общее экономическое развитие и рост производства в поселке имени К.Либкнехта.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации.

В качестве оказания государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей планируется осуществление мероприятий по использованию "материнского капитала".

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах

Приоритеты муниципальной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.

Стратегическая цель муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания  и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются следующие приоритеты:

- снижение стоимости одного квадратного метра жилья, путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь;

- поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья;

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;

- повышение уровня благоустройства, санитарного состояния поселка;

- оздоровление санитарно-эпидемиологической обстановки в поселке.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

- комплексное решение проблем по повышению доступности жилья, качеству и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройству поселка имени К.Либкнехта.

Для достижения цели муниципальной жилищной политики, необходимо решение следующих задач:

- модернизация коммунальной инфраструктуры поселка для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях  строительства жилья малоэтажного;

- модернизация жилищного фонда.

Основные ожидаемые конечные результаты

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

-обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

-снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;

- формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и предприятий топливно-энергетического комплекса;

-улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в поселке имени К.Либкнехта системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселка.

- Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм в составе муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2016-2020 годы в 1 этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

1. Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области.

Сведения по данному показателю предоставляет гл. специалист администрации поселка имени К.Либкнехта на основании полученных данных  ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере.

- 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 07 3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»

Мероприятие 07 3.1 — «Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда»

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии из бюджета поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в виде имущественного взноса за муниципальный жилищный фонд на счет некоммерческой организации «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» во исполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования  в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселка.

Исполнителем основного мероприятия 07 3.1 является Администрация поселка  имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Региональный оператор создан в форме юридического лица, расходы на административно-хозяйственную деятельность которого финансируется за счет взносов учредителя (областного бюджета), соответственно данная структура в отличие от управляющих компаний будет подконтрольна администрации Курской области.

Региональный оператор обеспечивает заключение договоров на формирование фонда капитального ремонта и выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с собственниками помещений. Выставляет платежные документы собственникам помещений многоквартирного дома, в отношении которых, фонд капитального ремонта,  формируется на счетах регионального оператора и аккумулирует средства, ведет их учет в разрезе каждого собственника, выполняет функции технического заказчика (разрабатывает проектно-сметную документацию, отбирает в установленном администрацией Курской области порядке подрядную организацию для проведения капитального ремонта, обеспечивает контроль за проведением работ и приемку выполненных работ, их финансирование).

Региональный оператор и субъект РФ несут субсидиарную ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на регионального оператора обязанностей по капитальному ремонту перед собственниками помещений многоквартирного дома.

Контроль за формированием и расходованием фонда капитального ремонта, деятельностью регионального оператора возложен на органы государственной жилищной инспекции.

Мероприятие 07 3.2 – «Мероприятия по благоустройству»

В рамках данного мероприятия предусматривается совершенствование системы благоустройства поселка, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения. Задачами данного мероприятия определены:

- обеспечение надлежащего содержания тротуаров, бульваров, памятных мест  поселка, зеленых насаждений поселка, детских, спортивных площадок, игровых комплексов, приобретение и установка урн и скамеек, детских игровых площадок, освещение улиц поселка, ликвидация безнадзорных животных, содержание мест захоронения (кладбищ).

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселка.

Мероприятие 07 3.3 – «Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов»

В рамках данного мероприятия предусматривается совершенствование системы по сбору и удалению твердых бытовых отходов на территории поселка, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения. Задачами данного мероприятия определены: ликвидация несанкционированных (стихийных) мусоросвалок, составление схем установки мусоросборников по поселку, приобретение контейнеров для сбора мусора, обустройство мест установки контейнерных площадок (мусоросборников).

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является повышение комфортных условий проживания населения  в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района  Курской области, активизацию работы муниципальных унитарных и иных предприятий,  ликвидацию стихийных мусоросвалок на территории поселка; дальнейшее обустройство контейнерных площадок с установкой на них мусоросборников.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселка.

Мероприятие 07 3.4 – «Мероприятия по содержанию мемориальных комплексов»

В рамках данного мероприятия предусматривается совершенствование системы благоустройства мемориальных комплексов, находящихся в муниципальной казне муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области. Задачами данного мероприятия определены: - обеспечение надлежащего содержания мемориальных комплексов (памятников), их ремонт и обслуживание.

Таким образом, реализация мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и   коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» позволит создать благоприятные условия для населения поселка. При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшится экологическое состояние и внешний облик территории, создадутся более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Поэтому применение программно-целевого подхода к планированию расходов в рамках программы способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию денежных средств как для решения наиболее острых проблем поселка, так и достижения значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Заказчики координаторы подпрограмм представляют в отдел  учета и отчетности администрации  поселка имени К.Либкнехта годовые отчеты о ходе реализации мероприятий программы, а также ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняют объемы финансовых средств, необходимых для ее реализации.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

В рамках реализации программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

- 7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

- В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района  Курской области на 2016 – 2020 годы» предполагается участие следующих организаций:

- индивидуальные застройщики;

- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.Обоснования выделения подпрограмм

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрено реализация 2 подпрограммы:

2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в  муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курской области на 2016-2020 годы;

3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016 – 2020 годы».

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование из местного бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами  о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного  бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2020 годах за счет всех источников финансирования составит  6580,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 год – 1316,0 тыс. руб.,

2017 год – 1316,0тыс. руб.,

2018 год –1316,0 тыс. руб.,

2019 год – 1316,0 тыс. руб.,

2020 год – 1316,0 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 6580,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 34246,4 тыс. руб.,

2017 год – 34287,8 тыс. руб.,

2018 год – 110080,7 тыс. руб.,

2019 год – 83521,6 тыс. руб.,

2020 год – 82858,1 тыс. руб.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4.

10.Оценка степени влияния выделения

Дополнительных объёмов  ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав, основные характеристики и основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы будет обеспечено при условии ее финансирования в 2016– 2020 годах в объеме, указанном в паспорте муниципальной программы с учетом прогнозной ориентировочной потребности.

Дополнительный объем ресурсов муниципальной программой не предусмотрен.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

- Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

- К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств.

- Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов государственной власти, ростом преступности),природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

- Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальной программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

- К рискам, неподдающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

- Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы.

- Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений Главы  поселка имени К.Либкнехта в соответствии с установленным порядком.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности).

2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы.

3. Степень соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К.Либкнехта и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.

В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

а) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где:

Ei - степень достижения i-го показателя подпрограммы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное программой целевое значение показателя.

б) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

%

100





Tfi

TNi

Ei

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы, единиц.

Для оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета местного бюджета на реализацию программы к запланированному уровню по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетом поселка имени К.Либкнехта расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета  поселка имени К.Либкнехта на реализацию программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К,Либкнехта на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э - эффективность использования средств бюджета ;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

E - показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета посекла имени К.Либкнехта при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  поселка имени К.Либкнехта Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  поселка имени К.Либкнехта Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  поселка имени К.Либкнехта Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При неудовлетворительном показателе результативности реализации программы,  неудовлетворительной полноте использования бюджетных средств и низкой эффективности использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта программа признается неэффективной.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами       граждан в муниципальном образовании   «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района Курской областиy «2016-2020годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района   Курской области на 2016 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | м | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Курчатов» Курской области | кв.м. | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Фонд капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 252 | 238 | 252 | - | - | - | - |
| 2.2. | Общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт | кв. м | 3005 | 1190 | - |  |  |  |  |
| 2.3. | Число граждан, переселённых из жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2012г. в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-Ф3 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | чел. | 27 | 38 | 15 |  |  |  |  |
| 2.4. | Количество признанных аварийными многоквартирных домов полностью расселенных в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-Ф3 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | дом | 4 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидии из бюджета поселка имени К.Либкнехта в виде имущественного взноса за муниципальный жилфонд, на счет некоммерческой организации «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области | Тыс. руб | 252 | 238 | 252 | - | - | - | - |
|  | Содержание уличного освещения в поселке (количество фонарей) | Шт. | 550 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  | Содержание и ремонт детских игровых площадок, установка урн и скамеек, завоз песка, окраска малых форм и т.д. | шт | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
|  | Усыпление безнадзорных животных | Шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Содержание рабочих по благоустройству поселка | чел | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Уборка несанкционированных мусоросвалок, установка контейнерных площадок | шт | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | 15 | 15 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами       граждан в муниципальном образовании   «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района Курской областиy «2016-2020годы

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и   коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |  |  |
| » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2« Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.3. Строительство жилых домов на территории поселка имени К.Либкнехта |  | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 2016 | 2020 |  | Обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в том числе путем предоставления государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья отдельным категориям граждан |  | Недостижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) | Показатель 2.приложения № 1 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства (мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда) | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 2016 |  | 2020 |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. Снижение издержек и повышение качества доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан | Недостижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) | Показатели 3.1., 3.2., 3.3.приложения № 1 |
| 2. |  | Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства (проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства0 | Комитет городского хозяйства г. Курчатова Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | 2016 |  | 2020 |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. Снижение издержек и повышение качества доступности жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан | Недостижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм | Показатели 3., 3.4.приложения № 1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами       граждан в муниципальном образовании   «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района Курской областиy «2016-2020годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (координатор) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016-2020 годы» | Всего |  |  |  |  | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Основное мероприятие 3.1. Мероприятие 3.1.1. | Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области Проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | Всего |  |  |  |  | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 | 1316,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0501 | 07301С1430 | 200 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 |
| Подпрограмма 3 Основное мероприятие 3.1. Мероприятие 3.1.2. | Проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства (уличное освещение) | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Подпрограмма 3 Основное мероприятие 3.1. Мероприятие 3.1.3. | Проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства ( содержание рабочих по благоустройству) | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Подпрограмма 3 Основное мероприятие 3.1. Мероприятие 3.1.4. | Проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства ( приобретение материалов для благоустройства поселка) | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Подпрограмма 3 Основное мероприятие 3.1. Мероприятие 3.1.4. | Проведение мероприятий по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 07301С1457 | 200 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |

Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района  Курской области»

Паспорт Подпрограммы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района  Курской области»

| Наименование Подпрограммы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области. |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Представитель муниципального заказчика (координатор) Подпрограммы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Участники Подпрограммы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области; - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. |
| Цель и задачи Подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются: - предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Основные задачи Подпрограммы: - обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории поселка имени К.Либкнехта и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; -создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома; -обеспечение условий комфортного и безопасного проживания на территории поселка имени К.Либкнехта в соответствии с современными требованиями; -ликвидация непригодного для проживания жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности - снижение риска возникновения аварийных ситуаций |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на реализацию мероприятий в течение 2016 - 2020 годов. Реализация Подпрограммы будет проходить в три этапа: первый этап - 2016 год; второй этап - 2017 год; третий этап – 2018 год. четвертый этап – 2019 год пятый этап-2020год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Подпрограммы по годам реализации | Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется и бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного Объем финансирования приведен в приложениях к Программе. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов федерального, областного и местного бюджетов. |
| Целевые показатели реализации Подпрограммы | Число граждан, переселённых из жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2015г. в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-Ф3 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» -35 чел. Количество признанных аварийными многоквартирных домов полностью расселенных в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-Ф3 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 5 шт. Общая площадь аварийных многоквартирных домов полностью расселенных в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-Ф3 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 566,6 кв.м Общее число жилых помещений, расселённых в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. №185-Ф3 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» -13шт. |
| Показатели социально - экономической эффективности реализации муниципальной подпрограммы | Реализация мероприятий позволит: -создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; -укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе; -оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования; -ликвидировать непригодный для проживания жилой фонд,, находящийся в муниципальной собственности |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

В связи с этим на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области оказываются меры государственной поддержки посредством предоставления социальных выплат за счет бюджетов всех уровней на улучшение жилищных условий молодым семьям.

В 2008 - 2014 годах в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2013 - 2015 годы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов, при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета 13 молодых семей.

Поддержка молодых семей поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи  поселка стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан поселка позволит сформировать экономически активный слой населения.

Настоящая Подпрограмма предлагает организационные и финансовые механизмы оказания поддержки молодым семьям и молодежи в строительстве и приобретении жилья на 2015-2020годы.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах

Приоритеты муниципальной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.

Стратегическая цель муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания  и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются следующие приоритеты:

- снижение стоимости одного квадратного метра жилья, путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь;

- поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья;

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;

- повышение уровня благоустройства, санитарного состояния поселка;

- оздоровление санитарно-эпидемиологической обстановки в поселке.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

- комплексное решение проблем по повышению доступности жилья, качеству и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройству поселка имени К.Либкнехта.

Для достижения цели муниципальной жилищной политики, необходимо решение следующих задач:

- модернизация коммунальной инфраструктуры поселка для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях  строительства жилья малоэтажного;

- модернизация жилищного фонда.

Основные ожидаемые конечные результаты

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

-обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

-снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;

- формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и предприятий топливно-энергетического комплекса;

-улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в поселке имени К.Либкнехта системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселка.

- Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм в составе муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2016-2020 годы в 1 этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

1. Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области.

Сведения по данному показателю предоставляет гл. специалист администрации поселка имени К.Либкнехта на основании полученных данных  ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере.

- 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

В поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района  Курской области  остро стоит жилищная проблема. Разработка данного мероприятия вызвана необходимостью оказания государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы.

Оказание государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья, в том числе и на погашение ипотечных кредитов (займов), будет являться для наиболее активной части поселка имени К.Либкнехта стимулом для дальнейшего профессионального роста, основой для создания стабильных условий жизни и в итоге повлияет на улучшение демографической ситуации в поселка имени К.Либкнехта.

Необходимость скорейшего решения проблемы обеспечения жильем молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанной проблемы, поскольку она:

не может быть решена без привлечения средств областного бюджета;

не может быть решена в течение одного года и требует значительных бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер, и ее решение окажет положительное влияние на социальное благополучие поселка имени К.Либкнехта, общее экономическое развитие и рост производства в поселке имени К.Либкнехта.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации.

В качестве оказания государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей планируется осуществление мероприятий по использованию "материнского капитала".

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Заказчики координаторы подпрограмм представляют в отдел  учета и отчетности администрации  поселка имени К.Либкнехта годовые отчеты о ходе реализации мероприятий программы, а также ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняют объемы финансовых средств, необходимых для ее реализации.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

В рамках реализации программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

- 7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

- В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района  Курской области на 2016 – 2020 годы» предполагается участие следующих организаций:

- индивидуальные застройщики;

- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.Обоснования выделения подпрограмм

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрено реализация 2 подпрограммы:

2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в  муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курской области на 2016-2020 годы;

3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016 – 2020 годы».

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование из местного бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами  о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного  бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2020 годах за счет всех источников финансирования составит  0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 год – 0,0 тыс. руб.,

2017 год – 0,0тыс. руб.,

2018 год –0,0 тыс. руб.,

2019 год – 0,0 тыс. руб.,

2020 год – 0,0 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 0,0 тыс. руб.,

2017 год – 0,0 тыс. руб.,

2018 год – 0,0 тыс. руб.,

2019 год – 0,0 тыс. руб.,

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4.

10.Оценка степени влияния выделения

Дополнительных объёмов  ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав, основные характеристики и основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы будет обеспечено при условии ее финансирования в 2016– 2020 годах в объеме, указанном в паспорте муниципальной программы с учетом прогнозной ориентировочной потребности.

Дополнительный объем ресурсов муниципальной программой не предусмотрен.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

- Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

- К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств.

- Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов государственной власти, ростом преступности),природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

- Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальной программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

- К рискам, неподдающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

- Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы.

- Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений Главы  поселка имени К.Либкнехта в соответствии с установленным порядком.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности).

2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы.

3. Степень соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К.Либкнехта и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.

В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

а) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где:

Ei - степень достижения i-го показателя подпрограммы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное программой целевое значение показателя.

б) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

%

100





Tfi

TNi

Ei

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы, единиц.

Для оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета местного бюджета на реализацию программы к запланированному уровню по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетом поселка имени К.Либкнехта расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета  поселка имени К.Либкнехта на реализацию программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К,Либкнехта на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э - эффективность использования средств бюджета ;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

E - показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета посекла имени К.Либкнехта при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  поселка имени К.Либкнехта Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  поселка имени К.Либкнехта Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  поселка имени К.Либкнехта Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При неудовлетворительном показателе результативности реализации программы,  неудовлетворительной полноте использования бюджетных средств и низкой эффективности использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта программа признается неэффективной.

Подпрограмма   07 3

«Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»

Паспорт
                                      муниципальной Подпрограммы
«Обеспечение качественными услугами ЖКХ  населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»

| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Представитель муниципального заказчика (координатор) Подпрограммы | Структурные подразделения Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Исполнители Подпрограммы | -Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области; - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. |
| Участники Подпрограммы | -Структурные подразделения Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области - Организации различных форм собственности, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов. |
| Цель и задачи Подпрограммы | Основными целями Подпрограммы являются: -Предоставление субсидии из бюджета поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в виде имущественного взноса за муниципальный жилищный фонд на счет некоммерческой организации «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» -Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетическое состояния территории поселка. - обеспечение надлежащего содержание тротуаров, бульваров, памятных мест поселка, зеленых насаждений поселка, детских, спортивных площадок, игровых комплексов, приобретение и установка урн и скамеек, детских игровых площадок, освещение улиц поселка, ликвидацию безнадзорных животных, содержание мест захоронения (кладбищ).; - ликвидация несанкционированных (стихийные) мусоросвалок, обустройство мест установки контейнерных площадок (мусоросборников); - обеспечение надлежащего содержание мемориальных комплексов (памятников), их ремонт и обслуживание. Основными задачами Подпрограммы являются: -улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетическое состояния территории поселка. - обеспечение надлежащего содержание тротуаров, бульваров, памятных мест поселка, зеленых насаждений поселка, детских, спортивных площадок, игровых комплексов, приобретение и установка урн и скамеек, детских игровых площадок, освещение улиц поселка, ликвидацию безнадзорных животных, содержание мест захоронения (кладбищ).; - ликвидация несанкционированных (стихийные) мусоросвалок, обустройство мест установки контейнерных площадок (мусоросборников); - обеспечение надлежащего содержание мемориальных комплексов (памятников), их ремонт и обслуживание. |
| Сроки и этапы Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на реализацию мероприятий в течение 2016 - 2020 годов. Реализация подпрограммы будет проходить в три этапа: первый этап - 2016 год; второй этап - 2017 год; третий этап – 2018 год. четвертый этап – 2019 год пятый этап-2020год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется по нескольким источникам финансирования: средства местного бюджета, средства дополнительных источников финансирования. Объем финансирования приведен в приложениях к Программе. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов федерального, областного и местного бюджетов. |
| Целевые показатели реализации Подпрограммы | Фонд капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 338 тыс.руб. |
| Показатели социально - экономической эффективности реализации подпрограммы | Реализация мероприятий позволит: - Улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества в многоквартирных домах; - Привести техническое состояние многоквартирных домов в соответствие с требованиями энергоэффективности; - Реализовать гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; - - обеспечить повышение качества и безопасности оказываемых жилищно-коммунальных услуг; - повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселка. - обеспечить надлежащее содержание тротуаров, бульваров, памятных мест поселка, зеленых насаждений поселка, детских, спортивных площадок, игровых комплексов, приобретение и установка урн и скамеек, детских игровых площадок, освещение улиц поселка, ликвидацию безнадзорных животных, содержание мест захоронения (кладбищ).; - ликвидировать несанкционированные (стихийные) мусоросвалки, обустроить места установки контейнерных площадок (мусоросборников); - обеспечить надлежащее содержание мемориальных комплексов (памятников), их ремонт и обслуживание. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В рамках данной подпрограммы  предусматривается предоставление субсидии из бюджета поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в виде имущественного взноса за муниципальный жилищный фонд на счет некоммерческой организации «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» во исполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования  в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселка.

Региональный оператор создан в форме юридического лица, расходы на административно-хозяйственную деятельность которого финансируется за счет взносов учредителя (областного бюджета), соответственно данная структура в отличие от управляющих компаний будет подконтрольна администрации Курской области.

Мониторинг реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 – 2020  годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 2008 - 2013 годы, в работы по капитальному ремонту многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных  Законом Курской области от 02.08.2013 года № 63-ЗКО «О вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области». В первоочередном порядке необходимо проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках долгосрочной адресной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

В поселке имени К.Либкнехта необходимо обеспечение надлежащего содержания тротуаров, бульваров, памятных мест  поселка, зеленых насаждений поселка, детских, спортивных площадок, игровых комплексов, приобретение и установка урн и скамеек, детских игровых площадок, освещение улиц поселка, ликвидация безнадзорных животных, содержание мест захоронения (кладбищ).

А также предусматривается совершенствование системы по сбору и удалению твердых бытовых отходов на территории поселка, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения. Задачами данного мероприятия определены: ликвидация несанкционированных (стихийных) мусоросвалок, составление схем установки мусоросборников по поселку, приобретение контейнеров для сбора мусора, обустройство мест установки контейнерных площадок (мусоросборников).

Кроме этого предусматривается совершенствование системы благоустройства мемориальных комплексов, находящихся в муниципальной казне муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области. Задачами данного мероприятия определены:- обеспечение надлежащего содержания мемориальных комплексов (памятников), их ремонт и обслуживание.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах

Приоритеты муниципальной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.

Стратегическая цель муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания  и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются следующие приоритеты:

- снижение стоимости одного квадратного метра жилья, путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь;

- поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья;

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;

- повышение уровня благоустройства, санитарного состояния поселка;

- оздоровление санитарно-эпидемиологической обстановки в поселке.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

- комплексное решение проблем по повышению доступности жилья, качеству и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройству поселка имени К.Либкнехта.

Для достижения цели муниципальной жилищной политики, необходимо решение следующих задач:

- модернизация коммунальной инфраструктуры поселка для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях  строительства жилья малоэтажного;

- модернизация жилищного фонда.

Основные ожидаемые конечные результаты

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

-обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

-снижение издержек и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;

- формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания взаимосвязанных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий и предприятий топливно-энергетического комплекса;

-улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- выполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования в поселке имени К.Либкнехта системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселка.

- Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм в составе муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2016-2020 годы в 1 этап.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

1. Ввод общей площади жилья по муниципальному образованию «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области.

Сведения по данному показателю предоставляет гл. специалист администрации поселка имени К.Либкнехта на основании полученных данных  ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере.

- 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

В рамках  основных мероприятий предусматривается предоставление субсидии из бюджета поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в виде имущественного взноса за муниципальный жилищный фонд на счет некоммерческой организации «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» во исполнение требований Жилищного кодекса РФ в части создания и функционирования  в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области системы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселка.

Исполнителем основного мероприятия 07 3.01 является Администрация поселка  имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Региональный оператор создан в форме юридического лица, расходы на административно-хозяйственную деятельность которого финансируется за счет взносов учредителя (областного бюджета), соответственно данная структура в отличие от управляющих компаний будет подконтрольна администрации Курской области.

Региональный оператор обеспечивает заключение договоров на формирование фонда капитального ремонта и выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с собственниками помещений. Выставляет платежные документы собственникам помещений многоквартирного дома, в отношении которых, фонд капитального ремонта,  формируется на счетах регионального оператора и аккумулирует средства, ведет их учет в разрезе каждого собственника, выполняет функции технического заказчика (разрабатывает проектно-сметную документацию, отбирает в установленном администрацией Курской области порядке подрядную организацию для проведения капитального ремонта, обеспечивает контроль за проведением работ и приемку выполненных работ, их финансирование).

Региональный оператор и субъект РФ несут субсидиарную ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на регионального оператора обязанностей по капитальному ремонту перед собственниками помещений многоквартирного дома.

Контроль за формированием и расходованием фонда капитального ремонта, деятельностью регионального оператора возложен на органы государственной жилищной инспекции.

В рамках данного мероприятия предусматривается совершенствование системы благоустройства поселка, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения. Задачами данного мероприятия определены:

- обеспечение надлежащего содержания тротуаров, бульваров, памятных мест  поселка, зеленых насаждений поселка, детских, спортивных площадок, игровых комплексов, приобретение и установка урн и скамеек, детских игровых площадок, освещение улиц поселка, ликвидация безнадзорных животных, содержание мест захоронения (кладбищ).

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселка.

Предусматривается совершенствование системы по сбору и удалению твердых бытовых отходов на территории поселка, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения. Задачами данного мероприятия определены: ликвидация несанкционированных (стихийных) мусоросвалок, составление схем установки мусоросборников по поселку, приобретение контейнеров для сбора мусора, обустройство мест установки контейнерных площадок (мусоросборников).

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является повышение комфортных условий проживания населения  в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района  Курской области, активизацию работы муниципальных унитарных и иных предприятий,  ликвидацию стихийных мусоросвалок на территории поселка; дальнейшее обустройство контейнерных площадок с установкой на них мусоросборников.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории поселка.

Предусматривается совершенствование системы благоустройства мемориальных комплексов, находящихся в муниципальной казне муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области. Задачами данного мероприятия определены:- обеспечение надлежащего содержания мемориальных комплексов (памятников), их ремонт и обслуживание.

Таким образом, реализация мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и  коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» позволит создать благоприятные  условия для населения поселка. При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшится экологическое состояние и внешний облик территории, создадутся более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах,   общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Поэтому применение программно-целевого подхода к планированию расходов в рамках программы способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию денежных средств как для решения наиболее острых проблем поселка, так и достижения значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями Федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Заказчики координаторы подпрограмм представляют в отдел  учета и отчетности администрации  поселка имени К.Либкнехта годовые отчеты о ходе реализации мероприятий программы, а также ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год уточняют объемы финансовых средств, необходимых для ее реализации.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

В рамках реализации программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

- 7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

- В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района  Курской области на 2016 – 2020 годы» предполагается участие следующих организаций:

- индивидуальные застройщики;

- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.Обоснования выделения подпрограмм

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрено реализация 2 подпрограммы:

2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в  муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курской области на 2016-2020 годы;

3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016 – 2020 годы».

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование из местного бюджета на реализацию муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами  о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного  бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2020 годах за счет всех источников финансирования составит  6580,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 год – 1316,0 тыс. руб.,

2017 год – 1316,0тыс. руб.,

2018 год –1316,0 тыс. руб.,

2019 год – 1316,0 тыс. руб.,

2020 год – 1316,0 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета –6580,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1316,0 тыс. руб.,

2017 год – 1316,0 тыс. руб.,

2018 год – 1316,0 тыс. руб.,

2019 год – 1316,0 тыс. руб.,

2020 год – 1316,0 тыс. руб.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 4.

10.Оценка степени влияния выделения

Дополнительных объёмов  ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав, основные характеристики и основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы будет обеспечено при условии ее финансирования в 2016– 2020 годах в объеме, указанном в паспорте муниципальной программы с учетом прогнозной ориентировочной потребности.

Дополнительный объем ресурсов муниципальной программой не предусмотрен.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

- Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

- К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств.

- Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов государственной власти, ростом преступности),природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

- Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальной программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

- К рискам, неподдающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

- Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы.

- Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений Главы  поселка имени К.Либкнехта в соответствии с установленным порядком.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности).

2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы.

3. Степень соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К.Либкнехта и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.

В дополнение к количественной оценке эффективности производится качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

а) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где:

Ei - степень достижения i-го показателя подпрограммы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное программой целевое значение показателя.

б) для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

%

100





Tfi

TNi

Ei

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы, единиц.

Для оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет полноты использования бюджетных средств производится отношением фактических затрат бюджета местного бюджета на реализацию программы к запланированному уровню по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные бюджетом поселка имени К.Либкнехта расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета  поселка имени К.Либкнехта на реализацию программы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К,Либкнехта на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета города Курчатова на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э - эффективность использования средств бюджета ;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

E - показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета посекла имени К.Либкнехта при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  поселка имени К.Либкнехта Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  поселка имени К.Либкнехта Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета  поселка имени К.Либкнехта Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При неудовлетворительном показателе результативности реализации программы,  неудовлетворительной полноте использования бюджетных средств и низкой эффективности использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта программа признается неэффективной.