АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ИМЕНИ К.ЛИБКНЕХТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432

от 05  ноября  2015г.

"Об утверждении муниципальной

программы поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области

«Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в

муниципальном образовании

«поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района Курской области

и безопасности дорожного движения на 2016-2020годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области от 05.11.2015 года №424 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области»

Администрация поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2016-2020годы»

(далее - Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Постановление №289 от 10.11.2014г. "Об утверждении муниципальной

программы поселка имени К. Либкнехта Курчатовского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в

муниципальном образовании «поселок имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области   и безопасности дорожного движения» считать утратившим силу с 01.01.2016года.

3. Отделу учета и отчетности администрации поселка имени К.Либкнехта разместить утвержденную муниципальную программу поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения»

на официальном сайте администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

- 4. Постановление вступает в силу с момента размещения на официальном сайте администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Глава поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области                                       А.М.Туточкин

- Приложение № 1

к   постановлению главы

поселка имени К. Либкнехта    №432    от05.11.2015г.

Муниципальная   программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие  транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие   транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения»

(далее – Программа)

| Наименование Программы | Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2016-2020годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |
| Участники Программы | Дорожно-эксплуатационные предприятия, автотранспортные предприятия |
| Подпрограммы Программы | - Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - отсутствует - Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» (далее – подпрограмма 2); Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» (далее – подпрограмма 3) Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» (далее – подпрограмма 4) |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения; - Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| Задачи Программы | - Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог поселка, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения; - Удовлетворение потребностей населения поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в безопасных и качественных пассажирских перевозках; - Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования; - Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2016-2018 годы. Программа реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области (в том числе дорожного фонда поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области). Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 6 832 495,0 рублей, в том числе по годам: 2016 год – 1 336 499,0 рублей; 2017 год – 1 336 499,0 рублей; 2018 год – 1 336 499,00рублей;. 2019 год – 1 336 499,00рублей 2020 год – 1 336 499,00рублей Общий объем финансовых средств (в том числе дорожного фонда поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области) подпрограммы 1 составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить 6 082 495,0 рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1 216 499,0 рублей; 2016 год – 1 216 499,0 рублей; 2017 год – 1 216 499,0 рублей; 2018 год – 1 216 499,0 рублей 2019 год – 1 216 499,0 рублей На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 100 000 рублей, в том числе по годам: 2016 год – 20 000 рублей; 2017 год – 20 000 рублей; 2018 год – 20 000 рублей; 2019 год – 20 000 рублей 2020 год – 20 000 рублей На реализацию подпрограммы 4 предусмотрено направить 500 000 рублей, в том числе по годам: 2016 год – 100 000 рублей; 2017 год – 100 000 рублей; 2018 год – 100 000 рублей; 2019 год – 100 000 рублей 2020 год – 100 000 рублей Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период реализации Программы в 2016-2020 годы ожидается: - Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования; - Снижение число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |

Раздел 1

1. Характеристика проблемы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»  состоянию на 1 января 2015 года составляет 40,47 км. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В настоящее время не изготовлены технические паспорта на дороги общего пользования местного значения, не оформлены они и в муниципальную собственность.	Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программно метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»  позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для муниципального образования заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог местного значения, включая возможность получения субсидий из областного бюджета. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную долговременную политику по развитию дорожного хозяйства муниципального образования, повышению комфортности и мобильности транспортных потоков.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в следующих документах:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р);

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р);

Концепции развития аэропортовой сети Российской Федерации на период до 2020 года (совместный приказ Минтранса России и Минобороны России от 29 мая 2008 г. N 003/0021).

Государственная программа представляет собой комплекс мер по реализации региональной государственной политики в сфере транспорта, направленных на оказание государственной поддержки транспортного комплекса области.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), целью государственной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Целями Программы  являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог поселка, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения, созданию безопасных условий движения;

- удовлетворение потребностей населения  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Разработка Программы обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы, обеспечению перевозок пассажиров и безопасности дорожного движения подразумевает применение различных инструментов государственной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач Программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

Значения целевых индикаторов и показателей по Программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей Программы, приведены в Таблице №1 к Программе.

Представленные показатели  направлены на обеспечение достижения целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».

Реализация государственной программы рассчитана на 2016-2020 годы в один этап.

Раздел 3. Сведения о показателях и индикаторах Программы

Показателями Программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- коэффициент обновления основных фондов;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие сети автомобильных   муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» дорог  приняты следующие индикаторы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

- количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного  значения

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

- протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием

- количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения

- прирост количества улиц поселка, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью  автодорог общего  пользования по дорогам с твердым покрытием местного значения

- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности, на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков,  и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги;

В рамках подпрограммы 3 «Развитие пассажирских перевозок в   муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» приняты следующий индикатор: рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования

В рамках подпрограммы 4 «Повышение безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» приняты следующие индикаторы:

- соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году к числу погибших в текущем году реализации  подпрограммы;

- число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог в   муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» направлена на обеспечение  благоприятных условий  для развития экономики и социальной сферы  поселка имен К.Либкнехта Курчатовского района Курской области за счет формирования  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок  в   муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» направлена на создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного в   муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» направлена на уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи муниципальной  программы будут решаться в рамках реализации мероприятий вышеуказанных подпрограмм.

Раздел 5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В ходе реализации мероприятий Программы применение  налоговых, тарифных и кредитных мер  государственного регулирования не предусмотрено.

В связи с корректировкой бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере государственной поддержки транспортного комплекса предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

В ходе реализации Программы предусматривается осуществление первоочередных мер по следующим основным направлениям:

1. Анализ, совершенствование действующих и разработка новых нормативно-правовых актов в сфере транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в  поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

2. Создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры   поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

3. Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

4. Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств.

Раздел 6. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации Программы

В рамках реализации Программы выполнение государственных заданий и оказание государственных услуг не осуществляется.

Раздел 7.  Информация об участии предприятий и организаций,

независимо от их организационно-правовой формы собственности, а

также внебюджетных фондов в реализации Программы

В рамках реализации основных мероприятий Программы  предполагается участие следующих предприятий и организаций:

дорожных предприятий различных форм собственности, и других специализированных организаций, определяемых на конкурсной основе  в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по согласованию),

проектных  организаций,  определяемых на конкурсной основе  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по согласованию),

организаций транспортного комплекса различных форм собственности в соответствии со ст. 78 «Бюджетного кодекса РФ» от 31.07.1998 г № 145-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.);

организаций, осуществляющих размещение изготовление и размещение рекламной продукции, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по согласованию);

Участие внебюджетных фондов  в реализации государственной программы не планируется.

Раздел 8. Обоснование выделения подпрограмм

Комплексный характер целей и задач Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей подпрограмм и решения соответствующих им задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным блокам.

В Программу включены:

- подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных в   муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»;

- подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в    муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»;

- подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в    муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области».

Выполнение задач подпрограмм, а также реализация их мероприятий позволит достичь основные цели Программы:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»  Курчатовского района Курской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на весь период составляет 6 832 497,00 рублей, в т.ч. по годам:

2016 год – 1 336 499,0 рублей;

2017 год – 1 336 499,0 рублей;

2018 год –  1 336 499,0 рублей;

2019 год –  1 336 499,0 рублей;

2020 год –  1 336 499,0 рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 0 рублей, в т.ч. по годам:

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 6 082 495,0 рублей, в т.ч. по годам:

2016 год –  1 216 499,0 рублей;

2017 год –  1 216 499,0 рублей;

2018 год –   1 216 499,0 рублей;

2019 год –   1 216 499,0 рублей

2020 год –   1 216 499,0 рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 100 000 рублей, в т.ч. по годам:

2016 год – 20 000 рублей;

2017 год – 20 000 рублей;

2018 год – 20 000 рублей;

2019 год – 20 000 рублей

2020 год – 20 000 рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 500 000 рублей, в т.ч. по годам:

2016 год – 100 000 рублей;

2017 год –100 000 рублей;

2018 год – 100, 000 рублей;

2019 год – 100, 000 рублей

2020 год – 100, 000 рублей

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Программы.

Раздел 10. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Программа представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития транспортного комплекса  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести:

- Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, в том числе публичных нормативных обязательств, к росту социальной напряженности в обществе.

- Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.

- Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной поддержки граждан, отсутствием необходимых для реализации Программы научных исследований и разработок.

- Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время некоторая часть стационарных учреждений транспортного комплекса Курчатовского района Курской области размещается в зданиях, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, ветхих.

- Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.

- С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально – экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации государственной программы).

Раздел 11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения государственной программы. Проведение  текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения  Программы и принимать  правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности Программы  представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам  реализации. Фактическая эффективность государственной программы основывается  на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности Программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач Программы);

2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню  и эффективности использования средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий Программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю Программы производится по формуле:

| Ei= | Tfi | х 100 %, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Tpi |  |

Ei – степень достижения  i-показателя Программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное Программой целевое значение  показателя.

Расчет результативности реализации государственной программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin

, где:

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации Программы (процентов);

n – количество показателей  Программы.

Степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню финансирования Программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = (Cfoi/Cpoi) х 100%, где:

Kpoi – степень соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню финансирования i-мероприятия Программы;

Cfoi – сумма средств бюджета, израсходованных 
на реализацию i-мероприятия Программы;

Cpoi  –  установленная Программой	  сумма средств бюджета на реализацию i-мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета в целом по Программе проводится по формуле:

Kpo=i=1nKpoin

где Kpo – степень соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню финансирования мероприятий Программы (процентов);

n – количество финансируемых мероприятий Программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета, определяется по следующей формуле:

| Keoi = | E | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Kpo |  |

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета;

Kpo – полнота использования средств бюджета на реализацию мероприятий Программы;

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации Программы;

3) Степень реализации мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф * 100 %

СТ = --------------------------  где:

Мпл

СТ – степень реализации мероприятий Программы ;

Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

- Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности реализации Программы Keoi |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5–0,79 |
| Эффективная | 0,8–1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Раздел 14. Подпрограммы муниципальной Программы  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие  транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2016-2020годы»

- Подпрограмма 2  «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»	Курчатовского района Курской области»

- Паспорт подпрограммы 2 «Развитие сети автомобильных    дорог  муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними регионами и между населенными пунктами |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение соответствия транспортно - эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям нормативных документов. - Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. - Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. - Количество построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. - Прирост количества улиц, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием местного значения. - Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности, на которых проведены работы по межеванию, проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги. - Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2016 - 2020 годы Подпрограмма реализуется в один этап – 2016 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области (в том числе дорожного фонда поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области). Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 6 082 495,0 рубля, в том числе: 2016 год – 1 216 499,0 рублей; 2017 год – 1 216 499,0 рублей; 2018 год – 1 216 499,0 рубля; 2019 год – 1 216 499,0 рубля; 2020 год – 1 216 499,0 рубля; Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - Увеличение количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения за период реализации подпрограммы; - Увеличение протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составит; - Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения. |

  - Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества. Для поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области состояние и развитие транспортной системы имеет первостепенное значение и является необходимым условием реализации экономического роста области и улучшения качества жизни населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области являются автомобильные дороги. От уровня их транспортно-эксплуатационного состояния зависит обеспечение поселка связями с соседними районами.

Усиление экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств, привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим и эксплуатационным характеристикам.

Увеличение в составе транспортных потоков доли большегрузного автотранспорта обусловило ускоренную деградацию дорожных конструкций, что значительно сократило сроки их службы между ремонтами, поскольку основная доля автомобильных дорог  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области эксплуатируется  длительное время  и существующие  конструкции автомобильных дорог  не рассчитывались на пропуск потоков тяжелых грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более 10 тонн.

Неудовлетворительная прочность дорожных одежд, неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных дорог - далеко не полный перечень характеристик, требующих приведение в соответствие с нормами.

Требуется особое внимание к содержанию автомобильных дорог, включающему в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, заделку трещин, освещение, устройство парковочных мест, повсеместный весовой контроль и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения. Необходимость соответствия сети автомобильных дорог поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области современным техническим требованиям и условиям их эксплуатации определяет основную цель функционирования дорожного хозяйства: формирование сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними районами и между населенными пунктами.

Приоритетными направлениями по нормализации ситуации являются:

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения требованиям нормативных документов;

строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса;

  - Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере дорожного хозяйства на долгосрочный период, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), на региональном уровне необходимо обеспечить:

увеличение пропускной способности опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения путем строительства и реконструкции автомобильных дорог;

улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на основных направлениях грузовых и пассажирских транспортных потоков путем приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствие нормативным документам;

повышение доступности транспортных услуг населению путем обеспечения населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Цель подпрограммы: обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними регионами и между населенными пунктами.

Реализацию подпрограммы намечено осуществить в один этап  с 2016 по 2019 год  включительно, результаты реализации призваны обеспечить:

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, создание условий для улучшения качества жизни населения;

содействие инновационному развитию экономики, создание условий для  повышения конкурентоспособности и социально-экономического развития  области.

1.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения задач подпрограммы разработаны следующие мероприятия.

Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения включает в себя: круглогодичное содержание автомобильных дорог с учетом требований нормативных документов и условий безопасности дорожного движения, межевание земель, занимаемых автомобильными дорогами местного значения, техническую инвентаризацию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения включает в себя: ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния автодорог по результатам диагностики.

Мероприятие 3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения включает в себя:

строительство автомобильных дорог, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

осуществление проектно - изыскательских работ и прочих затрат.

1.4. Информация об участии предприятий и организаций,

а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Предполагается участие:

дорожных предприятий различных форм собственности, и других специализированных организаций, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по согласованию),

проектных организаций, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по согласованию).

Участие внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.

1.5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области (в том числе дорожного фонда Курчатовского Курской области).

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 6 082 495,0 рубля, в том числе:

2016 год – 1 216 499,0 рублей;

2017 год – 1 216 499,0 рублей;

2018 год – 1216 499,0 рубля

2019 год –  1 216 499,0 рубля;

2020 год –  1 216 499,0 рубля;

1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития дорожного хозяйства Курской области.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий финансовой нестабильности приводит к изменению приоритетов финансирования в дорожном хозяйстве: первоочередными становятся мероприятия, направленные на сохранение и поддержание в нормативном состоянии существующих объектов,  инвестирование дорожного хозяйства в таких условиях  практически не осуществляется.  Концентрация средств на  поддержании функционирования существующей сети автомобильных дорог, приводит к сокращению объемов строительства;

макроэкономические риски, связанные с изменением  конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебаниях  цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация подпрограммы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий подпрограммы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы, в первую очередь на федеральном уровне.

Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к снижению наполняемости  дорожных фондов, что может повлечь за собой сокращение производства дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузок на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.

Управление рисками при реализации подпрограммы и минимизация их негативных последствий при выполнении подпрограммы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией подпрограммы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

применение вариантного подхода при планировании мероприятий;

планирование реализации мероприятий подпрограммы в ограниченных временных рамках - в течение одного финансового года.

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации подпрограммы по результатам мониторинга реализации подпрограммы 2.

- Подпрограмма 3  «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области

- Паспорт подпрограммы 3

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным транспортом. |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок; - Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров; - Развитие сети регулярных автобусных маршрутов; - Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования - Рост объема пассажирооборота транспортом общего пользования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2016 - 2020годы Подпрограмма реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области. На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 100 000,00 рублей, в том числе по годам: 2016 год – 20 000,00 рублей; 2017 год – 20 000,00 рублей; 2018 год – 20 000,00 рублей; 2019 год – 20 000,00 рублей; 2020 год – 20 000,00 рублей; Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение роста объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования - Увеличение роста объема пассажирооборота транспортом общего пользования |

  - .  Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На современном этапе развития экономики транспортный комплекс играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и социального развития региона.

В настоящее время перевозка пассажиров по автобусным маршрутам в осуществляется 1 предприятием автомобильного транспорта. В последние годы увеличился объем перевозок пассажиров на транспорте индивидуальных предпринимателей.

В целом функционирующая на территории поселка транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

В то же время развитие автомобильного транспорта в поселке сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

состояние нормативно-правовой базы;

значительное снижение роли таких важнейших регуляторов в осуществлении государственной политики на автотранспорте, как лицензирование и сертификация услуг;

рост транспортных издержек;

достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;

увеличение на маршрутах количества автобусов малой вместимости;

недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;

отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.

Приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2020 года являются:

совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению функционирования автотранспортной отрасли;

расширение системы безналичной оплаты проезда;

оптимизация маршрутной сети;

организация маршрутов регулярных перевозок для населения, проживающего в  поселке имени К.Либкнехта ;

улучшение качества пассажирских перевозок;

развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение частных инвесторов в развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе обновление парка автотранспортных средств;

создание экономических условий и механизмов для обновления автотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое функционирование отрасли;

снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной деятельности;

обеспечение взаимодействия автомобильного транспорта с другими видами транспорта и установление рациональной сферы его применения во всех видах сообщения;

повышение эффективности работы транспортных предприятий.

  - .  Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), целью государственной политики в сфере развития транспорта является создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках.

С учетом стратегических направлений развития экономики области, определенных:

законом Курской области от 28 декабря 2012 года № 15-ЗКО «О Программе  социально-экономического развития Курской области (2011-2015 годы)»

Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IVОД;

государственной программой Российской Федерации "Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №2600-р;

- сформированы цель и задачи настоящей подпрограммы.

Цель подпрограммы:    создание условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным транспортом.

Для достижения цели намечены задачи:

- обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;

- повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;

- развитие сети регулярных автобусных маршрутов;

- обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения;

Конечные результаты подпрограммы  выражаются в следующих основных показателях:

- рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

- рост объема пассажирооборота транспортом общего пользования;

2.3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения задач подпрограммы 3 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» разработаны следующие мероприятия:

- обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории  поселка имени К.Либкнехта Курчатовском районе Курской области и регулирование отдельных отношений в сфере организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Курчатовском районе Курской области.

- частичное возмещение затрат организациям автомобильного транспорта на территории  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области;

2.4.   Характеристика мер государственного регулирования

Комплекс мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 направлен на создание условий для ее эффективной реализации. Он включает в себя финансово-экономические, правовые и административно-управленческие меры государственного регулирования.

Финансово-экономические и правовые меры предусматривают принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий подпрограммы, и обеспечивают привлечение для их реализации финансовых средств.

2.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Не предусмотрено.

2.6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курчатовского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы

Не предусмотрено.

2.7. Информация об участии предприятий и организаций,

а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 предполагается участие следующих предприятий и организаций:

организаций транспортного комплекса различных форм собственности в соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г № 145-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.);

Участие внебюджетных фондов в реализации государственной программы не планируется.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»  Курчатовского района Курской области.

На реализацию подпрограммы 3 предусмотрено направить 100 000 рублей, в том числе по годам:

2016 год –  20 000 рублей;

2017 год –  20 000 рублей;

2018 год –  20 000 рублей;

2019 год –  20 000 рублей;

2020 год –  20 000 рублей

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования государственной программы.

2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей подпрограммы может быть обусловлено следующими рисками:

1) сокращением объемов бюджетного финансирования мероприятий Программы;

2) недостаточным уровнем качества проработки инвестиционных программ и проектов предприятий – участников Программы, низким уровнем их экономической эффективности;

3) возможным ухудшением финансово-экономического положения предприятий – получателей государственной поддержки в период реализации мероприятий Программы, что может замедлить или приостановить реализацию начатых инвестиционных программ и проектов.

Меры по управлению указанными рисками реализации Программы основаны на:

1) применении механизмов ежегодного конкурсного отбора наиболее качественных и эффективных   инвестиционных программ и проектов;

2) заключении договоров о предоставлении предусмотренных Программой видов государственной поддержки с участниками Программы с отражением условий возврата полученных государственных средств в случае невыполнения условий государственной программы;

3) годовом периоде проведения мероприятий Программы, что позволяет приостановить дальнейшую государственную поддержку предприятий – участников Программы в случае наступления указанных негативных сценариев развития;

4) установлении системы критериев и показателей инвестиционных программ и проектов, являющихся потенциальными объектами реализации мероприятий Программы;

5) установлении системы критериев и показателей финансово-экономического положения предприятий – участников Программы;

6) регулярном анализе результатов реализации Программы, возможной корректировке мероприятий подпрограмм по результатам проведенного мониторинга и анализа.

- Подпрограмма 4   «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»

- Паспорт подпрограммы 4

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее по тексту – ДТП) |
| Задачи подпрограммы | - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - Совершенствование условий движения транспортных средств и пешеходов; - Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; - Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП; - Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2014 году к числу погибших в текущем году реализации подпрограммы; - Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2016 - 2020годы Подпрограмма реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области. На реализацию подпрограммы 4 предусмотрено направить 500 000 рублей, в том числе по годам: 2016 год – 100 000 рублей; 2017 год – 100 000 рублей; 2018 год – 100 000рублей; 2019 год – 100 000рублей 2020 год – 100 000рублей Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |

3.1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2015 году на территории  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области зарегистрировано 39 ДТП, при которых  10 получили ранения. По сравнению с 2014 годом количество ДТП увеличилось на 1%, число погибших в авариях людей осталось на прежнем уровне, количество раненых сократилось на 9%.

В каждом тринадцатом ДТП, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На территории  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области совершено 10 таких происшествия.

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий происходит из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями.

Крайне низкой продолжает оставаться дорожная дисциплина участников движения. Так, за 2015 год в  поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области выявлено  9 нарушения скоростного режима движения.

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории района. Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

3.2.  Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351,  обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе, в результате дорожно-транспортных происшествий.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. На дорогах за последние 7 лет погибло 7 900 детей в возрасте до 16 лет, были травмированы 166 020 детей. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2005-2013 годы составил 506 246 человек, что в 2,3 раза больше, чем, например, численность российского населения, занятого в сельском хозяйстве.

Размер социально-экономического ущерба по России от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2005 - 2013 годы оценивается в 7326,3 млрд. рублей, что можно сопоставить с расходами консолидированного бюджета Российской Федерации в 2012 году на финансирование социальной политики (7453,3 млрд. рублей). Несмотря на то, что в 2011 году социально-экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий снизился до уровня в 867,7 млрд. рублей, тем не менее его годовой размер все равно существенен и примерно равен расходам консолидированного бюджета Российской Федерации в 2012 году на денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (837,8 млрд. рублей) или двукратным доходам от использования в 2013 году имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (424,8 млрд. рублей).

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

В целом ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Решение проблемы обеспечения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2010 год назвал одной из актуальных задач развития страны.

Целями государственной демографической политики, установленными Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, являются снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация и создание условий для роста его численности, а также повышение качества жизни и увеличение ее ожидаемой продолжительности.

3.3.  Характеристика  основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения включает в себя:

- проведение акций: «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей».  Привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения;

- изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов;

- проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения;

- приобретение учебной и детской литературы, предметов детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения.

Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов включает в себя:

- установка барьерных ограждений;

- нанесение линий дорожной разметки;

- установка дорожных знаков;

3.4.   Характеристика мер государственного регулирования

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- документации по реализации программных мероприятий, проведение конкурсов среди исполнителей и заключение договоров по итогам конкурсов;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Администрация  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области является главным координатором подпрограммы и выполняет координирующую, организационную функцию, одновременно контролируя совместно с ОГИБДД МО МВД  России «Курчатовский» ход реализации подпрограммы

3.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы

Не предусмотрено.

3.6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курчатовского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы

Не предусмотрено.

3.7. Информация об участии предприятий и организаций,

а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы  предполагается участие следующих предприятий и организаций Курской области:

организаций, осуществляющих телевизионное вещание на административной территории Курской области,  определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по согласованию);

организаций, осуществляющих размещение изготовление и размещение рекламной продукции, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по согласованию);

Участие внебюджетных фондов  в реализации подпрограммы не планируется.

3.8. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

На реализацию подпрограммы 4 предусмотрено направить 500 000 рублей бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, в том числе по годам:

2016 год – 100 000 рублей;

2017 год –  100 000 рублей;

2018 год –  100 000 рублей

2019 год –  100 000 рублей

2020 год –  100 000 рублей

Предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке.

2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей Подпрограммы может быть обусловлено следующими рисками:

1. В связи тем, что начиная с 2010 г., в стране наблюдалась тенденция роста аварийности на автомобильном транспорте в 2012 году количество ДТП, число погибших в них людей и получивших ранения различной степени тяжести превысили уровень 2010 года на 2,1% (со 199431 до 203597 ДТП), 5,4% (с 26567 до 27991 человек) и 3,2% (с 250635 до 258618 человек) соответственно.

При росте количества дорожно-транспортных происшествий в целом по Российской Федерации, возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в  поселке имени К.Либкнехта Курчатовском районе Курской области.

2. В рамках реформирования органов внутренних дел личный состав Госавтоинспекции также сокращен.

В соответствии с приказом МВД России от 15 февраля 2010 года № 77 «О дополнительных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 года № 1468», в рамках оптимизации организационно-штатного построения Госавтоинспекции Курской области в течение 2010-2011 годов было сокращено 200 штатных должностей, что составило 19% от общего количества сотрудников ГИБДД (1 076).

При дальнейшем сокращении личного состава ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» возможно незначительное увеличение общего количества ДТП.

3. В условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо непрерывное развитие государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что оказало негативное влияние на рост аварийности.

На основании изложенного в связи ростом автомобильного парка возможен пропорциональный рост количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

4. Численность автопарка ежегодно увеличивается. Вместе с тем, количественный рост парка автотранспортных средств не сопровождается пока его столь существенными качественными изменениями. Высокий износ автомобилей является одной из причин аварийности и неадекватно высоких транспортных издержек. Наряду со «стареющим» подвижным составом в дорожном движении все больше появляется новых автомобилей с высокими динамическими и тормозными характеристиками (главным образом иностранного производства). В транспортном потоке увеличивается неравномерность движения, что приводит к увеличению количества ДТП, связанных с обгоном, маневрированием, резким торможением и т.д.

5. Массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков в последние годы также привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения.

В связи с тем, что:

- рост количества дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации;

- сокращение личного состава ОГИБДД МВД России «Курчатовский»;

- увеличение численности автомотопарка;

- неравномерность движения транспортных потоков

являются объективными факторами, которые влияют на статистику аварийности и не имеют прямых рычагов регулирования, подпрограммой не предусмотрены меры управления факторами риска.

Меры по управлению рисками реализации муниципальной программы в целом основаны на:

-применении механизмов ежегодного конкурсного отбора наиболее качественных и эффективных инвестиционных программ и проектов;

-годовом периоде проведения мероприятий муниципальной программы, что позволяет приостановить дальнейшую поддержку участников муниципальной программы в случае наступления указанных негативных сценариев развития;

-регулярном анализе результатов реализации муниципальной программы, возможной корректировке мероприятий подпрограмм по результатам проведенного мониторинга и анализа.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной  программы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности

Приложение 1

к муниципальной программе  поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района Курской области  и безопасности дорожного движения

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта  Курчатовского района Курской области «Развитие  транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2016-2020года»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ожидаемый показатель 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | % | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52 | 52 |
|  | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования |  | % | 100 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |  | км | 40,47 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Курчатовском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 100 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Курчатовском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | единиц | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения»

Перечень

муниципальных программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2016-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма2 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 2016г. | 2020г. | Обеспечение клуглогодичного функционирования сети автомобильных дорог | Затрудненный проезд по автомобильным дорогам в зимний период, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий |  |
|  | Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 2016г. | 2020г. | Соответствия транспортно - эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям нормативных документов | Затрудненный проезд по автомобильным дорогам в зимний период, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий |  |
|  | Основное мероприятие 3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 2016г. | 2020г. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | Низкий уровень доступности услуг транспортного комплекса для населенных пунктов |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Содействие повышению доступности автомобильных перевозок | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 2016г. | 2020г. | Обеспечение населения автомобильными перевозками | Отсутствие обеспечения населения автомобильными перевозками |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Приобретение и установка дорожных знаков в поселке имени К.Либкнехта | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 2016г. | 2020г. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов по автомобильныхдорогам местного значения поселка имени К.Либкнехта | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Увеличение количества человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |
|  | Основное мероприятие 2. Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий (нанесение дорожной разметки в п.им. К.Либкнехта) | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 2016г. | 2020г. | Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов поавтомобильных дорогам Курчатовского района | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Курчатовского района |  |

Приложение 3

к муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2016-2020годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | О внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 2016-2020гг. (по мере возникновения необходимости) |

Приложение 4

к муниципальной программе поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения»

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие  транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области  и безопасности дорожного движения на 2016-2020годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР | ВР |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 1336499 | 1336499 | 1336499 | 1336499 | 1336499 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | х | х | х |  | х |  |  | х | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 1216499 | 1216499 | 1216499 | 1216499 | 1216499 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Услуги по очистки автомобильных дорог) | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0409 |  | С11 2 1424 |  |  | 200 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения) | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0409 |  | C11 2 1424 |  |  | 200 | 596 499 | 596 499 | 596 499 | 596 499 | 596 499 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0409 |  | S11 2 3390 |  |  | 400 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Основное мероприятие 2.4 | Приобретение соляно-песчаной смеси | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0412 |  | 11 2 1424 |  |  | 200 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области » | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Основное мероприятие 3.1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0408 |  | 11 3С 1426 |  |  | 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Подпрограмма 4 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Основное мероприятие 4.1 | Приобретение и установка дорожных знаков в поселке имени К.Либкнехта | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0409 |  | 11 4С 1459 |  |  | 200 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Основное мероприятие 4.2 | Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий (нанесение дорожной разметки в п.им. К.Либкнехта) | Администрация муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 001 | 0409 |  | 11 4С 1459 |  |  | 200 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |

Приложение 5

к муниципальной программе  поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «Развитие  транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области  и безопасности дорожного движения»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов  областного бюджета, районного бюджета бюджетов

МО и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы (рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области и безопасности дорожного движения» | всего | 1 336 499 | 1 336 499 | 1 336 499 | 1 336 499 | 1 336 499 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 1 336 499 | 1 336 499 | 1 336 499 | 1 336 499 | 1 336 499 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | х | х | х |  |  |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | х | х | х |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» | всего | 1 216 499 | 1 216 499 | 1 216 499 | 1 216 499 | 1 216 499 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 1 216 499 | 1 216 499 | 1 216 499 | 1 216 499 | 1 216 499 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Услуги по очистки автомобильных дорог) | всего | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения) | всего | 596 499 | 596 499 | 596 499 | 596 499 | 596 499 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО | 596 499 | 596 499 | 596 499 | 596 499 | 596 499 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Приобретение соляно песчаной смеси | всего | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области » | всего | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | всего | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 4 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» | всего | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Приобретение и установка дорожных знаков в поселке имени К.Либкнехта | всего | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий (нанесение дорожной разметки в п.им. К.Либкнехта) | всего | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
|  |  | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | районный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | бюджет МО | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х |  |  |