- Приложение №1

- Утверждена

Постановлением

Главы администрации

поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района

Курской области

от «17» августа 2016 г. №321

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района  Курской области

на 2016-2040 годы

Раздел 1. Паспорт

программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»

Курчатовского района  Курской области

на 2016-2040 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016-2040 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” Генеральный план муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов поселка К.Либкнехта Курчатовского района Курской области № 46 от 25.10.2012г. |
| Заказчик Программы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2040 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием поселка имени К.Либкнехта, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, формирование улично-дорожной сети на территориях новой жилой застройки; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования; восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах поселка К.Либкнехта. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 116,6 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 0 млн. рублей; 2017 год – 1,6 млн. рублей; 2018 год – 0,9 млн. рублей; 2019 год – 1,1 млн. рублей; 2020 год – 6,5 млн. рублей; 2021 – 2031 годы – 106,5 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации

Муниципальное образование «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области (далее по тексту – поселок им. К.Либкнехта, поселок, муниципальное образование, городское поселение), образован в соответствии с Законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО и имеет статус городского поселения.

Территория поселка определена границами, существующими на момент принятия Устава муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы поселка, является схема и описание границ поселка имени К.Либкнехта.

Площадь территории поселка составляет 3000 га.

2.2. Социально-экономическая характеристика

Посёлок расположен в западной части территории Курчатовского района. С востока территория поселка граничит с Чаплинским сельсоветом, с юга – с Колпаковским сельсоветом, с запада и севера – с Льговским районом Курской области.

С запада на восток поселок пересекает железная дорога «Курск-Льгов». Поселок связан автомобильной дорогой регионального значения «Курск-Льгов-Рыльск» с областным центром, городами Льгов, Курчатов, Рыльск. В черте посёлка располагается ж.д. станция Блохино и остановочный пункт «412 км», расстояние до ж.д. ст. Курск составляет 60 км. По автомобильной дороге расстояние до г. Курчатова 14 км, до Курска – 68 км.

В границах муниципального образования находится 1 населенный пункт – поселок имени К.Либкнехта.

Анализ существующего административно-территориального устройства городского поселения показывает, что оно не противоречит требованиям ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешние транспортные связи городского поселения осуществляются по автодороге регионального значения Р199 (Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной (на Глухов)).

Автомобильная дорога Курск-Льгов-Рыльск-гр.Украины, являясь частью международного автодорожного коридора Киев-Глухов-Курск-Воронеж-Саратов-Уральск-Бишкек-Торугарт-граница Китая, в перспективе должна обеспечивать транспортные связи Европейских и Азиатских стран по кратчайшему расстоянию, минуя Москву и Центр России. Исходя из его значения, концепцией создания и развития сети автомобильных дорог в Российской Федерации, он определен как основной автодорожный коридор России под номером 5.

Автодорога Курск-Льгов-Рыльск-граница Украины играет важную роль в обеспечении транспортных связей Курской области, проходя с запада на восток по половине ее территории. На протяжении 20,3 км (Дьяконово-Курчатов-Иванино) автодорога имеет параметры II технической категории.

В целом, внешние транспортные связи муниципального образования можно охарактеризовать как имеющие достаточный уровень развития и обеспечивающие потребности населения и промышленности.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Общая протяжённость улично-дорожной сети пос. им.Карла Либкнехта составляет 38,8 км, из них с твёрдым покрытием – 25,26 км (табл. 1.9.1). Удельный вес дорог с твёрдым покрытием составляет 65%. В областной собственности находится 7,7 км дорог.

Общая плотность улично-дорожной сети на территории поселения на 2011 год составляет 1,29 км /1 кв. км территории или 4,97 км на 1000 человек населения.

Плотность улично-дорожной сети с твёрдым покрытием на территории поселения на 2011 год составляет 0,842км /1 кв. км территории или 3,24 км на 1000 человек населения.

В посёлке более половины улиц не имеют твёрдого покрытия или имеют покрытие неудовлетворительного качества, что негативно сказывается на скорости и безопасности движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

За последние годы строительства новых улиц и дорог на территории поселения не осуществлялось, всё развитие дорожной сети осуществлялось только за счёт проведения ремонта.

Таблица 1.9.1. Реестр улично-дорожной сети поселка им.Карла Либкнехта

| № п/п | Наименование улицы | Протяж. по оси(м.) | Тип покрытия проезжей части |  | Физический износ покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Красная площадь | 906 | асфальт |  | 5 |  |
| 2 | ул.Кирова | 622 | асфальт |  | 25 |  |
| 3 | ул. Победы | 449 | асфальт |  | 35 |  |
| 4 | ул. Коммунальная | 425 | асфальт |  | 15 |  |
| 5 | ул. Пушкина | 498 | асфальт |  | 15 |  |
| 6 | ул. З.Х.Суворова | 522 | асфальт |  | 15 |  |
| 7 | ул. Мира | 945 | асфальт |  | 15 |  |
| 8 | ул. Подлесная | 654 | асфальт |  | 15 |  |
|  |  | 356 | грунт |  | н/д |  |
| 9 | ул. Парковая | 945 | грунт |  | н/д |  |
| 10 | ул. Лесная | 292 | грунт |  | н/д |  |
| 11 | ул. Молодёжная | 355 | грунт |  | н/д |  |
| 12 | ул. Калинина | 349 | грунт |  | н/д |  |
| 13 | ул. Маяковского | 240 | бетон |  | 35 |  |
|  |  | 237 | асфальт |  | 10 |  |
|  |  | 240 | грунт |  | н/д |  |
| 14 | ул. Октябрьская | 409 | грунт |  | н/д |  |
|  |  | 3779 | асфальт |  | 25 |  |
| 15 | ул. Советская | 436 | грунт |  | н/д |  |
| 16 | ул. Ленина | 931 | асфальт |  | 25 |  |
| 17 | ул. К.Маркса | 1430 | асфальт |  | 5 |  |
| 18 | ул. Набережная | 841 | грунт |  | н/д |  |
| 19 | ул. 1-е Мая | 850 | грунт |  | н/д |  |
| 20 | ул. Садовая | 640 | асфальт |  | 50 |  |
| 21 | ул. М.Горького | 380 | грунт |  | н/д |  |
| 22 | ул. Новая | 620 | асфальт |  | 15 |  |
| 23 | ул. 8-е Марта | 320 | грунт |  | н/д |  |
| 24 | ул. Моховая | 810 | асфальт |  | 15 |  |
|  |  | 475 | грунт |  | н/д |  |
| 25 | ул. Комсомольская | 174 | асфальт |  | 50 |  |
| 26 | ул. Кр.Армии | 497 | асфальт |  | 15 |  |
|  |  | 1299 | грунт |  | н/д |  |
| 27 | ул. Линейная | 903 | грунт |  | н/д |  |
| 28 | ул. Курская | 1120 | асфальт |  | 50 |  |
| 29 | ул. Дружбы | 447 | асфальт |  | 10 |  |
| 30 | ул. Весёлая | 399 | грунт |  | н/д |  |
| 31 | ул. Тельмана | 440 | грунт |  | н/д |  |
| 32 | ул. Крупской | 920 | грунт |  | н/д |  |
| 33 | ул. Гагарина | 614 | грунт |  | н/д |  |
| 34 | ул. Луговая | 1300 | грунт |  | н/д |  |
| 35 | ул. В.Луговая | 987 | асфальт |  | 15 |  |
| 36 | ул.Н.Луговая | 220 | грунт |  | н/д |  |
| 37 | ул.Комарова | 879 | грунт |  | н/д |  |
| 38 | ул. Свободы | 2668 | асфальт |  | 15 |  |
| 39 | ул. Совхозная | 830 | асфальт |  | 5 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 36,1 |  |  | - |  |

Все из вышеперечисленных улиц находятся в удовлетворительном состоянии, но многие из них не соответствуют нормативным требованиям по показателям ширины проезжей части и тротуаров.

В улично-дорожной сети поселка можно выделить её основные элементы: ул. Красная Площадь, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Мира, ул. З.Х. Суворова, ул. Пушкина и ул. Подлесная. Данные элементы УДС образуют чёткий структуроформирующий каркас всей урбанизированной территории. Вследствие своей значимости для посёлка городского типа, геометрические параметры данных улиц, а также состояние дорожного покрытия должны соответствовать установленным нормам.

В границах городского поседения все пересечения автодорог осуществляются в одном уровне.

Имеется один деревянный автомобильный мост через р.Сейм, протяжённостью 80 м и шириной 4,5м (в т.ч. 3 м ширина проезжей части). Он располагается в районе пересечения ул.Красная Площадь и ул.Карла Маркса.

В связи с тем, что в настоящее время дорога к мосту грунтовая, а мост деревянный, находящийся в неудовлетворительном (предаварийном) состоянии, интенсивность движения по нему распределена неравномерно и зависит от времени года и погодных условий. В среднем она колеблется от 10 до 20 автомобилей в сутки. Пешеходное движение по мосту составляет 15 человек в сутки.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети поселения является не соответствие сети автомобильных дорог по конфигурации и по параметрам отдельных участков ни потребностям хозяйственно-экономического использования, ни транспортного обслуживания населения

Проектом предусматривается:

- Ремонт дорожной одежды;

- Реконструкция улично-дорожной сети (приведение её параметров к нормативным требованиям).

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории муниципального образования используется  2500 единиц автотранспорта, из них

- 2380 единиц легковой автотранспорт ;

- 90 единиц грузовой автотранспорт;

- 30 единиц трактора.

Парковок (парковочных мест) на территории поселения не имеется и строительство не планируется.

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и  хозяйствующим субъектам – это ООО «Водоканал» и СПК «Иванинский» поселка К.Либкнехта.

Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 10%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 10% .

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

На протяжении последних нескольких лет для Курской области характерен постоянный рост грузооборота как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В ближайшее время тенденция к увеличению роста грузоперевозок сохранится. Это связано с ростом объемов продукции у сельхозпроизводителей.

Пассажирские перевозки на территории поселка осуществляются как железнодорожным (дальнего следования и пригородное сообщение), так и автомобильным транспортом. На протяжении последних лет в поселении наблюдается рост количества перевезенных пассажиров и рост пассажирооборота.

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются ОАО «Курчатовавтотранс». Автопарк данного предприятия представлен автобусами («Кароса-732В» – 12 ед., ЛиАЗ-677 – 5 ед., ЛиАЗ -5256 – 3 ед., ПАЗ-3205 – 20 ед.) и микроавтобусами («Газель» – 5 ед.).

Транспортное обслуживание населения представлено 5 автобусными маршрутами (один межмуниципальный (ежедневное автобусное сообщение с областным центром по маршрут «Курск – Рыльск») и 4 пригородных (табл. 1.9.2). Автовокзалы на территории поселения отсутствуют.

Перечень автобусных маршрутов общего пользования, проходящих по территории п. им. Карла Либкнехта:

| № п/п | Номер и наименование маршрута | Протя-жен-ность, км | Эксплуа-тацион-ная скорость | Кол-во рейсов в сут. | Среднее расст. между останов-ками | Подвижной состав |  | Объём перевозки тыс.пас./ год 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тип | кол-во |  |
|  | №281 Курчатов – п.К.Либкнехта | 17,2 | 14,4 | 4 | 1,7 | ПАЗ | 1 | 271,3 |
|  | №281 Курчатов – п.К.Либкнехта | 17,2 | 24,8 | 48 | 2,5 | Газель | 4 |  |
|  | №283 Курчатов – Благодатное (до поворота на п..К.Либкнехта) | 22,6 | 14,6 | 4 | 1,7 | ПАЗ | 1 | 77,4 |
|  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | № 285 Курчатов – КЗОМС – Любимовка (до поворота на п.К.Либкнехта) | 48,1 | 17,3 | 4 | 1,7 | Кароса ПАЗ ЛиАЗ | 1 | 76,1 |
|  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |

Основной проблемой пассажирского транспорта является износ автопарка маршрутного транспорта. Для ее решения предлагается планомерное обновление автопарка обслуживающего маршруты.

Последние несколько лет отмечены активным ростом автомобильного парка поселения. Прирост транспортных средств происходит за счет значительного роста парка индивидуальных легковых автомашин. Дальнейший рост парка легковых машин будет осуществляться за счет роста числа автомашин индивидуальных владельцев. В целом по поселению прогнозируется рост парка легковых автомобилей к 2021 году в 1,55 раза. Ввиду отсутствия данных по зарегистрированным в поселении транспортным средствам, не представляется возможным рассчитать их проектное количество. Рост автомобильного парка рассчитан исходя из прогнозного уровня насыщенности легковыми автомобилями населения, потребности в грузовых и пассажирских перевозках и учитывая темпы прироста личного автотранспорта на территории области за последние годы.

Индивидуальный  автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

На расчетный срок внешние связи поселка  будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта»  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

На первую очередь (до 2020 г.) строительства предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов в поселке К.Либкнехта предусмотрены тротуары преимущественно с усовершенствованным (твердым покрытием). Общая протяженность тротуаров в поселке составляет 3860 м. Характеристики тротуаров в разрезе территориального местоположения в границах поселка представлены в таблице.

| № п/п | Адрес | Тротуары, в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усовершенствованным (твердым) | Неусов. (грунт.) |
|  |  | Протяженность | Протяженность |
|  |  | м. п. | м. п. |
| 1 | Ул. Кирова от пункта полиции до школы №2 | 600 |  |
| 2 | Ул. Ленина вдоль дороги | 420 |  |
| 3 | Ул. Ленина от пункта полиции до ул. Пушкина | 800 |  |
| 4 | Ул. Курская от остановки больница до ж/д переезда | 950 |  |
| 5 | Ул. З.Х. Суворова до ул. Мира через территорию парка | 470 |  |
| 6 | Ул. Новая |  | 620 |
|  | ИТОГО тротуары | 3240 | 620 |

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселка К.Либкнехта не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории поселка имени К.Либкнехта являются ООО «Водоканал», ОАО «Курские электрические сети», СПК «Иванинский»

Маршруты движения грузового транспорта пролегают по территории населенного пункта, без заезда в жилую зону. Это создает условия для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха особенно в периоды преобладания ветров северного направления, снижает нагрузку на дорожно – транспортную сеть поселка и уровень аварийности.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения;

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Обстановка с аварийностью на территории поселка К.Либкнехта  остается сложной. Общее количество ДТП на территории поселения за 2015 год - 81. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 18.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в поселке К.Либкнехта, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения;

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельсовета  предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области имеется следующая нормативная  правовая база.

Генеральный план муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов поселка К.Либкнехта Курчатовского района Курской области № 46 от 25.10.2012г.;

Правила землепользования и застройки муниципального образования «поселка имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области», утверждены Решением Собрания депутатов поселка К.Либкнехта Курчатовского района Курской области от 28 февраля 2012 г. № 58;

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  «поселкок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области необходимо постоянно актуализировать  и дополнять нормативно правовую базу.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Уровень финансирования муниципального образования достаточно низкий. Денежных средств  за последние  5 лет на финансирование транспортной инфраструктуры  в бюджете муниципального образования «поселка имени К.Либкнехта» не предусматривалось.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Курская область – регион с острыми демографическими проблемами. С середины 1990-х гг. в регионе наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности населения. Всего за период 1990-2010 гг. число жителей области сократилось на 15,4% (более чем на 200 тыс.чел.). Удельный вес городского населения при этом продолжает расти, отражая различия в режиме воспроизводства населения между городами и сельской местностью, а также основное направление внутрирегиональных миграционных потоков.

Курчатовский район полностью наследует демографическую ситуацию, сложившуюся в Курской области.

Динамика численности населения Курчатовского района и Курской области[1]

Поселок им.К.Либкнехта на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Курчатовского района, характеризуется более стабильной динамикой численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в поселке являются следующие:

-       регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

-       устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

-       низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

-       высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

-       низкие показатели продолжительности жизни населения;

-       приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения поселка им.К.Либкнехта.

Составляемые ежегодно Росстатом среднесрочные демографические прогнозы[2] содержат несколько устойчивых трендов по каждому демографическому показателю, к которым относятся:

- сохранение рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое возобновление поколений;

- сокращение уровня младенческой смертности;

- сохранение смертности взрослого населения на высоком уровне;

- стагнация ожидаемой продолжительности жизни с незначительным медленным её увеличением у мужчин;

- сокращение миграционного прироста;

- умеренный рост нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки будет значительно ниже уровня 90-х годов XX века);

- уменьшение численности населения страны.

Прогнозная динамика важнейших демографических показателей представлена на рисунке.

Рисунок Динамика важнейших демографических показателей РФ в динамике до 2020 года (по оценке ЦМАКП[3]).

Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. Этот период попадает на первую очередь генерального плана (до 2016 года).

Для Курской области характерны следующие тенденции демографических показателей:

- сокращение численности населения;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для обеспечения устойчивого воспроизводства населения;

- постепенный рост удельного веса населения;

- сохраняющаяся миграционная убыль;

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.

С учетом выявленных тенденций демографических показателей, наблюдавшихся в России, Курской области, Курчатовском районе и муниципальном образовании за последние годы, с помощью упрощенного метода передвижки возрастов, который соответствует логике старения и обновления населения, рассчитаны два варианта перспективной численности населения поселка им.К.Либкнехта – инерционный и стабилизационный, – которые необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования

В основу «инерционного» сценария прогноза было положено следование сложившимся демографическим тенденциям на фоне отсутствия существенных изменений экономической ситуации. Сценарий имеет следующие прогнозные показатели:

На первую очередь:     Р2016 – 7768 чел.

На расчетный срок:     Р2036 – 6426 чел.

По данному сценарию прогнозируется сокращение численности населения на 7,3% на первую очередь реализации проекта и на 23,3% на расчетный срок.

«Стабилизационный» сценарий основывался на гипотезе постепенного улучшения экономической и демографической ситуации в стране в целом и в муниципальном образовании в частности, и как следствие, стабилизация демографических показателей.

На первую очередь:     Р2016 – 8245 чел.

На расчетный срок:     Р2036 – 7733 чел.

По данному сценарию прогнозируется небольшое сокращение численности населения на 1,6% на первую очередь реализации проекта, однако улучшение жилищных условий, совершенствование социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры, формирование условий для миграционного прироста, будут способствовать мобилизации демографического потенциала поселка и в конечном итоге установлению численности населения на уровне 7,7 тыс. человек к расчетному сроку генерального плана.

Таким образом, оба сценария прогноза предполагают сокращение численности населения к расчетному сроку генерального плана: на 23,3% по инерционному сценарию и на 7,7% по стабилизационному сценарию.

Для решения проблем сложившегося демографического развития муниципального образования «поселок им.К.Либкнехта» необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях. Перспективы демографического развития поселка будут определяться:

- Возможностью привлечения и закрепления молодых кадров трудоспособного населения;

- Интенсивной маятниковой миграцией с территории других муниципальных образований Курчатовского района и области в целом;

- Созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- Улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного фонда;

- Совершенствованием социальной инфраструктуры поселения;

- Улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации стабилизационного сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику, реализуя в полном объеме мероприятия, предусмотренные генеральным планом. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития поселка им.К.Либкнехта принимается стабилизационный сценарий, относительно которого планируются мероприятия по развитию территории муниципального образования.

3.2.          Прогноз транспортного спроса поселения,  объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2016-2040 годов прогнозируется уменьшение числа жителей,  но  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различно вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличиться

3.6.         Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение  дорожно-транспортных происшествий   связано  с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по сельсовету неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Учитывая рост  общего  числа автомобилей также увеличиться и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории поселка предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги | По ул. Подлесная до лесного массива 356 м. | строительство |
| 2 | Автомобильные дороги | По ул. Парковая 945 м. | строительство |
| 3 | Автомобильные дороги | По ул. Лесная 292 м. | строительство |
| 4 | Автомобильные дороги | По ул. Молодежная 355 м. | строительство |
| 5 | Автомобильные дороги | По ул. Маяковского 240 м. | строительство |
| 6 | Автомобильные дороги | По ул. Комарова 879 м. | строительство |
| 7 | Автомобильные дороги | По ул. Октябрьская 409 м. | строительство |
| 8 | Автомобильные дороги | По. ул. Советская 436 м. | строительство |
| 9 | Автомобильные дороги | По ул. Набережная 841 м. | строительство |
| 10 | Автомобильные дороги | По ул. 1 Мая 850 м. | строительство |
| 11 | Автомобильные дороги | По ул. М.Горького 308 м. | строительство |
| 12 | Автомобильные дороги | По ул. 8 Марта 320 м. | строительство |
| 13 | Автомобильные дороги | По ул. Моховая 475 м. | строительство |
| 14 | Автомобильные дороги | По ул. К.Армия 798 м. | строительство |
| 15 | Автомобильные дороги | По ул. Линейная 903 м. | строительство |
| 16 | Автомобильные дороги | По ул. Веселая 399 м. | строительство |
| 17 | Автомобильные дороги | По ул. Тельмана 440 м. | строительство |
| 18 | Автомобильные дороги | По ул. Крупской 920 м. | строительство |
| 19 | Автомобильные дороги | По ул. Гагарина 614 м. | строительство |
| 20 | Автомобильные дороги | По ул. Луговой 1520 м. | строительство |
| 21 | Дорожные знаки | По территории поселка | приобретение |
| 22 | Дорожные знаки | По территории поселка | установка |
| 23 | Дорожные разметки | По автомобильным дорогам поселка | Приобретение материалов, разметка |
| 24 | Парковочные места | Около центрального рынка поселка | Обустройство, оборудование |
| 25 | Строительство тротуара | По ул. Новая 620 м. | строительство |

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Не  планируется.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Не  планируется.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Строительство тротуара по ул. Новая длинною 620 м.

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Все мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры направлены в той или иной степени и на развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги | По ул. Подлесная до лесного массива 356 м. | строительство |
| 2 | Автомобильные дороги | По ул. Парковая 945 м. | строительство |
| 3 | Автомобильные дороги | По ул. Лесная 292 м. | строительство |
| 4 | Автомобильные дороги | По ул. Молодежная 355 м. | строительство |
| 5 | Автомобильные дороги | По ул. Маяковского 240 м. | строительство |
| 6 | Автомобильные дороги | По ул. Комарова 879 м. | строительство |
| 7 | Автомобильные дороги | По ул. Октябрьская 409 м. | строительство |
| 8 | Автомобильные дороги | По. ул. Советская 436 м. | строительство |
| 9 | Автомобильные дороги | По ул. Набережная 841 м. | строительство |
| 10 | Автомобильные дороги | По ул. 1 Мая 850 м. | строительство |
| 11 | Автомобильные дороги | По ул. М.Горького 308 м. | строительство |
| 12 | Автомобильные дороги | По ул. 8 Марта 320 м. | строительство |
| 13 | Автомобильные дороги | По ул. Моховая 475 м. | строительство |
| 14 | Автомобильные дороги | По ул. К.Армия 798 м. | строительство |
| 15 | Автомобильные дороги | По ул. Линейная 903 м. | строительство |
| 16 | Автомобильные дороги | По ул. Веселая 399 м. | строительство |
| 17 | Автомобильные дороги | По ул. Тельмана 440 м. | строительство |
| 18 | Автомобильные дороги | По ул. Крупской 920 м. | строительство |
| 19 | Автомобильные дороги | По ул. Гагарина 614 м. | строительство |
| 20 | Автомобильные дороги | По ул. Луговой 1520 м. | строительство |

5.7. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания, анализ пассажиропотока

Комплексные мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры

| - № пп | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство | Затраты на реализацию проекта (млн.руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 1 | Автомобильные дороги | По ул. Подлесная до лесного массива 356 м. | строительство | 3,5 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 2 | Автомобильные дороги | По ул. Парковая 945 м. | строительство | 7 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 3 | Автомобильные дороги | По ул. Лесная 292 м. | строительство | 3 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 4 | Автомобильные дороги | По ул. Молодежная 355 м. | строительство | 3,5 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 5 | Автомобильные дороги | По ул. Маяковского 240 м. | строительство | 3 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 6 | Автомобильные дороги | По ул. Комарова 879 м. | строительство | 6 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 7 | Автомобильные дороги | По ул. Октябрьская 409 м. | строительство | 4 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 8 | Автомобильные дороги | По. ул. Советская 436 м. | строительство | 5 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 9 | Автомобильные дороги | По ул. Набережная 841 м. | строительство | 7 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 10 | Автомобильные дороги | По ул. 1 Мая 850 м. | строительство | 7 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 11 | Автомобильные дороги | По ул. М.Горького 308 м. | строительство | 3,5 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 12 | Автомобильные дороги | По ул. 8 Марта 320 м. | строительство | 3,5 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 13 | Автомобильные дороги | По ул. Моховая 475 м. | строительство | 5 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 14 | Автомобильные дороги | По ул. К.Армия 798 м. | строительство | 6 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 15 | Автомобильные дороги | По ул. Линейная 903 м. | строительство | 8 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 16 | Автомобильные дороги | По ул. Веселая 399 м. | строительство | 4 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 17 | Автомобильные дороги | По ул. Тельмана 440 м. | строительство | 4,5 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 18 | Автомобильные дороги | По ул. Крупской 920 м. | строительство | 9 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 19 | Автомобильные дороги | По ул. Гагарина 614 м. | строительство | 5 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 20 | Автомобильные дороги | По ул. Луговой 1520 м. | строительство | 15 | 2021-2040г | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 21 | Дорожные знаки | По территории поселка | приобретение | 1,5 | 2017 г. | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 22 | Дорожные знаки | По территории поселка | установка | 0,8 | 2018 г. | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 23 | Дорожные разметки | По автомобильным дорогам поселка | Приобретение материалов, разметка | 0,1 | 2017-2040 | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 24 | Парковочные места | Около центрального рынка поселка | Обустройство, оборудование | 1 | 2019 | Бюджет всех уровней и инвестиции |
| 25 | Строительство тротуара | По ул. Новая 620 м. | строительство | 6 | 2020 | Бюджет всех уровней и инвестиции |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 116,6 млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2040 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где:

Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

И = ----------,

N

где:

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

Ффакт

Ф = -----------,

Фплан

где:

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

Мфакт

Мj = ------------,

Мплан

где:

Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

∑ Мj

М = ------------

К

где:

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

Э = --------

Ф

где:

Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где:

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.

[1] Схема территориального планирования Курчатовского района

[2] Предположительная численность населения Российской Федерации. Ежегодный статистический бюллетень. М., Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2000 г., 2005 г).

[3] Долгосрочное прогнозирование: от методологии к видению. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. М., 2006 г.