АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ИМЕНИ КАРЛА ЛИБКНЕХТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «22» марта 2023 года № 05

О проведении весеннего месячника

по санитарной очистке, благоустройству,

озеленению, наведению и поддержанию чистоты

на территории поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области

В целях своевременного наведения и поддержания чистоты и санитарного порядка, благоустройства и озеленения  на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области после зимнего периода 2022 г., руководствуясь распоряжением Главы Курчатовского района от 21.03.2023 г. №80-р «О месячнике по наведению чистоты и санитарного порядка»

1. Провести весенний месячник по наведению и поддержанию чистоты и санитарного порядка, благоустройства и озеленения  на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в период с 24 марта по 28 апреля 2023 года.

2. Создать штаб для организации проведения весеннего месячника по благоустройству поселка в составе:

| Начальник штаба | Киселева О.А. | директор МКУ «Управление хозяйственного обслуживания поселка имени К.Либкнехта» |
| --- | --- | --- |
| Зам. Начальника штаба | Власова Г.А. | специалист МКУ «УХО поселка имени К.Либкнехта» |
| Секретарь штаба | Емельянова Л.Н. | специалист администрации поселка имени К.Либкнехта |
| Нач. информационного центра | Панищева Н.Г. | специалист администрации поселка имени К.Либкнехта |
| Члены штаба: | Карханина Т.Е. | специалист администрации поселка имени К.Либкнехта |
|  | Павлов Ю.Г. | директор ООО УК «Жилсервис» п. им. К.Либкнехта |
|  | Седых О.В. | директор МКОУ «СОШ №1» |
|  | Исаева Т.Н. | директор МКОУ «СОШ №2» |
|  | Иванищев Ю.А. | Директор филиала ОБПОУ «Железногорский ПК» |
|  | Абакумова Л.В. | Директор МАУДО «ЦДТ Курчатовского района» |
|  | Локтионов П.С. | начальник Курчатовской газовой Службы филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Рыльске |
|  | Черноусова Т.Н. | директор ОКОУ «Пенская школа – интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» |
|  | Панищев Ю.В. | Начальник пункта полиции (дислокация в рп. имени К.Либкнехта) МО МВД России «Курчатовский» |
|  | Каракулина О.Г. | Председатель Собрания депутатов поселка |
|  | Веряева О.А. | депутат Собрания депутатов поселка |
|  | Ругаева Н.Г. | Зав. филиала МАУК «РЦК и Д» в поселке имени К.Либкнехта |
|  | Хлебодаров Ф.Е. | Главный врач ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» |
|  | Баранчиков А.В. | Начальник энергоучастка поселка имени К.Либкнехта АО «Курские электрические сети» |

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по наведению  чистоты и санитарного порядка на территории поселка имени К.Либкнехта. (Приложение № 1)

4. Утвердить перечень заданий на период проведения месячника по наведению и поддержанию чистоты и санитарного порядка, благоустройства и озеленения на территории поселка имени К.Либкнехта и «Экологического десанта» (приложение № 2).

5. Штабу по организации проведения весеннего месячника принять меры к координации действий предприятий и учреждений по организации санитарной очистки и озеленению поселка. Определить днем заседания штаба – каждая пятница в 15.00 в здании администрации.

6. Утвердить пятницу – единым днем санитарной очистки поселка и днем контроля за ходом проведения работ в период месячника по благоустройству.

7. Руководителям предприятий и учреждений:

  - принять меры по выполнению установленных заданий;

  - обратить особое внимание на работы по озеленению поселка;

  - издать приказы об участии и проведении месячника по благоустройству поселка и назначении ответственных лиц, копии приказов предоставить в администрацию поселка;

  - информировать штаб о ходе выполнения заданий еженедельно в письменном виде

8. Муниципальным служащим администрации поселка имени К.Либкнехта, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях (Прасолова О.А., Карханина Т.Е., Емельянова Л.Н., Панищева Н.Г.) в соответствии с Постановлением администрации поселка имени К.Либкнехта от 27.09.2014г. №219  провести рейд по контролю санитарного состояния с целью выявления нарушений и составления протоколов об административных правонарушениях

(от 04.01.2003 №1-ЗКО)

9. Начальнику информационного центра Панищевой Н.Г. еженедельно освещать ход месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению через информационные стенды и районные СМИ.

10. Специалисту администрации поселка имени К.Либкнехта» Емельяновой Л.Н. провести рейды муниципального контроля по проверке документации на земельные участки, принадлежащие гражданам.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

12. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава поселка имени К. Либкнехта

Курчатовского района			                                           		А.М.Туточкин

Приложение № 1

к распоряжению Главы

поселка имени  К.Либкнехта

от 22.03.2023 г. № 05

План организационно-технических мероприятий по проведению

весеннего месячника о проведении весеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству, озеленению, наведению и поддержанию чистоты на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

в 2023 году

| № п/п | Наименование организационно-технических мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий по наведению чистоты и санитарного порядка | 22.03.2023 г. | специалист администрации поселка Панищева Н.Г. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 2. | Доведение задач до руководителей предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей по проведению месячника на закрепленных территориях | 03.04.2023 г. | Директор МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 3. | Работа с населением по проведению месячника | Постоянно в период месячника | Ответственные лица, утвержденные настоящим Постановлением администрации поселка имени К.Либкнехта (приложение №3) | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 4. | Организация и проведение рейдов по проверке содержания зданий, сооружений, домовладений граждан, а также прилегающих к ним территорий. | Еженедельно пятница | Штаб по проведению месячника. Уполномоченные лица, Постановлением администрации поселка имени К.Либкнехта от 22.09.2014г. №219 | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 5. | Сбор, обобщение рассмотрение результатов о ходе проведения месячника | еженедельно | Киселева О.А. Панищева Н.Г. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 6. | Подведение итогов проведения месячника | 27.04.2023 г. | Штаб по организации проведения весеннего месячника по благоустройству поселка | Глава поселка А.М.Туточкин |
| Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Уборка территорий, закрепленных за предприятиями, учреждениями, а также территорий, прилегающих к зданиям принадлежащим индивидуальным предпринимателям, к частным домовладениям | В течение месячника | Руководители предприятий, учреждений, ИП | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 2. | Грейдирование дорог | В течение месячника | Директор МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 3. | Вырубка с выкорчевыванием корней мелкорастущих кустарников дикорастущей поросли | В течение месячника | Директора МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 4. | Обрезка веток деревьев, выпиловка выбракованных деревьев | В течение месячника | Директора МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 5. | Вывоз мусора с несанкционированных мусоросвалок | В течение месячника | Директора МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |
| 6. | Замена ламп уличного освещения | В течение месячника | Директора МКУ «УХО» Киселева О.А. | Глава поселка А.М.Туточкин |

Глава поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района                                                        	                         А.М. Туточкин

Приложение №2

к распоряжению Главы

поселка имени  К.Либкнехта

от 22.03.2023 г. № 05

Перечень мероприятий

по проведению весеннего месячника по проведению весеннего месячника

по санитарной очистке, благоустройству, озеленению,

наведению и поддержанию чистоты на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

и «Экологического десанта» 01.05.2023г.

| № п/п | Наименование предприятий, учреждений и количество участников | Задания на период с 22.03 по 01.05 | Задание на «Экологический десант» 1 мая 2023 г. | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация поселка имени К.Либкнехта (10 чел.) | Обработка цветников, Посадка цветов. Очистка территории вокруг открытой сцены уборка закрепленной территории, побелка деревьев. Покраска воина на братской могиле и ограждений, памятника В.И. Ленину, стелы в сквере по ул. Красная Площадь. | Обработка цветников, Посадка цветов, побелка деревьев. Очистка территории вокруг открытой сцены, покраска вазонов для цветов у открытой сцены | Киселева О.А. |
| 2. | Отделение связи | Очистка прилегающей территории Оказание содействия во вручении уведомлений о месячнике жителям поселка | Очистка прилегающей территории и вырубка дикорастущей поросли, обустройство цветников | Ковалева Е.В. |
| 3. | ООО «УК «Жилсервис» п. им. К.Либкнехта | Произвести очистку и побелку бордюров по улицам Ленина, Курская, З.Х. Суворова Побелка тополей вдоль трассы Курск- Рыльск. Санитарная Очистка прилегающей территории ( ремонт и окраска ограждения, ворот, окон) Санитарная очистка закрепленных территорий в парке, | Покраска ворот и прилегающей бетонной стены на стадионе. | Павлов Ю.Г. |
| 4. | ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» | Санитарная очистка территории ЦРБ и прилегающей на 10 м. по периметру территории. Побелка деревьев и бордюров на территории ЦРБ Уборка территории около здания бывшей стоматологии. | Санитарная очистка левого берега реки Сейм от мостового перехода до поселкового пляжа | Хлебодаров Ф.Е. |
| 5. | МКОУ «СОШ №1» поселка имени К.Либкнехта (сотрудники, учащиеся) | Санитарная очистка территории школы, прилегающей на 10 м. по периметру территории; обработка цветников, вырубка дикорастущей поросли. Очистка закрепленных территорий по ул. Пушкина, стадиона, парка, сквера по ул. Кр. Площадь. Покраска памятника «Погибшим односельчанам» | Произвести уборку закрепленных территорий в парке и сквере у памятника «Погибшим односельчанам», | Седых О.В. |
| 6. | МКОУ «СОШ №2» поселка имени К.Либкнехта (сотрудники, учащиеся) | Санитарная очистка территории школы, прилегающей на 10 м. по периметру территории (обработка цветников, вырубка дикорастущей поросли. Очистка закрепленных территорий по ул. Кирова, стадиона, парка, сквера у памятника В.И. Ленина | Произвести уборку закрепленных территорий в парке сквера у памятника В.И. Ленина, | Исаева Т.Н. |
| 7. | ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Курчатовского района Курской области (сотрудники, учащиеся) | Санитарная очистка территории школы, прилегающей на 10 м. по периметру территории (обработка цветников, вырубка дикорастущей поросли, покраска ограждений). Очистка закрепленных территорий в парке, на стадионе, очистка хоккейной коробки. Вырубка дикорастущей поросли вдоль трассы Курск- Рыльск. | Произвести уборку закрепленных территорий в парке, | Черноусова Т.Н. |
| 8. | МАДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка имени К.Либкнехта (64 сотрудника) | Санитарная очистка территории детского сада и прилегающих на 10 м. по периметру территорий, закрепленной территории в парке. | Очитка стелы по улице Мира | Лебедева Л.В. |
| 9. | Филиал ОБПОУ «Железногорский ПК» | Санитарная очистка территории колледжа, прилегающей на 10 м. по периметру территории (обработка цветников, вырубка дикорастущей поросли, побелка деревьев, покраска ограждений). Очистка закрепленных территорий парка. Вырубка дикорастущей поросли вдоль трассы Курск- Рыльск. Ремонт хозяйственных помещений и ограждения по ул. Коммунальная. | Благоустройство сквера, ремонт и окраска памятника В.И. Ленину и ограждения по ул. Пушкина 9 | Иванищев Ю.А. |
| 10. | Пункт полиции МО МВД России «Курчатовский» | Санитарная очистка территории пункта полиции. Совместно с представителями администрации провести рейды по контролю за соблюдением норм санитарного содержания домовладений и прилегающей территории | Санитарная очистка территории пункта полиции. | Панищев Ю.В. |
| 11. | Курчатовская газовая служба филиала АО«Газпром газораспределение Курск в г. Рыльске | Санитарная очистка территории предприятия и прилегающей на 10 м. по периметру территории. Ремонт ГРПш, обкос территорий вокруг и обустройство ГРПш, расположенных на территории поселка | Санитарная очистка, закрепленной территории | Локтионов П.С. |
| 12. | Энергоучасток поселка имени К.Либкнехта АО «Курские электрические сети» | Санитарная очистка территории предприятия. Произвести уборку на территории вокруг электрических подстанций, приведение в надлежащий вид и окраска подстанций. | Вывоз срезанных веток деревьев под ВЛ | Баранчиков А.В. |
| 13. | МКУК «Библиотека поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района» | Санитарная очистка территории | Очистка клумб по ул. З.Х. Суворова, побелка деревьев | Веряева О.А. |
| 14. | Филиал МАУК «РЦК и Д Курчатовского района» в поселке имени К.Либкнехта | Санитарная очистка, закрепленной территории | Очистка территории вокруг ДК ул. Совхозная, побелка деревьев | Ругаева Н.Г. |
| 15. | Музыкальная школа | Санитарная очистка, закрепленной территории | Очистка клумб по ул. З.Х. Суворова, побелка деревьев и бордюров | Гридасова Е.Н. |
| 16. | МАУ «Спортивная школа Курчатовского района» | Санитарная очистка, закрепленной территории вокруг СШ и территории стадиона | Покраска спортивных снарядов на спортплощадке стадиона | Быков А.В. |
| 17. | МКУДО «Центр детского творчества» Курчатовского района | Санитарная очистка, закрепленной территории по ул. З.Х. Суворова. Очистка клумб по ул. З.Х. Суворова, побелка деревьев | Очистка территории по ул. Коммунальная. Очистка клумб по ул. З.Х. Суворова, побелка деревьев и бордюров | Абакумова Л.В. |
| 18. | ООО «БрянскАгрострой» | Санитарная очистка закрепленной территории и побелка деревьев по ул. Мира, очистка территории и дороги от песка, обустройство знака «Машзавод» на въезде на ул. Мира | Вырубка дикорастущей поросли по ул. Мира | Поедайлов А.Н. |
| 19. | ООО «Диада» | Санитарная очистка закрепленной территории, побелка деревьев по ул. Октябрьская | Вырубка дикорастущей поросли по ул. Октябрьская (вывоз веток или контролируемый отжиг) | Краснящих С.А. |
| 20. | МАУК «РЦК и Д» Курчатовского района | Санитарная очистка прилегающей территории по периметру ДК и прилегающих тротуарных дорожек по ул. З.Х. Суворова и частично в парк, театральной площади. | Очистка тротуарных дорожек в парке | Соколова Е.В. |
| 21. | Бетонный завод «ЮМИС» | Санитарная очистка трассы по ул. Свободы от поворота на с. Чапли до поворота на с. Быки | Вырубка дикорастущей поросли | Воронкин Ю.М. |
| 22. | ООО «Сим» | Санитарная очистка прилегающих территории от ворот литейного завода до ж/д станции, вырубка и выкорчевывание дикорастущей поросли, обустройство тротуара. | вырубка и выкорчевывание дикорастущей поросли | Свиридов А.А. |

Зона ответственности предприятий оптовой и розничной торговли по проведению мероприятий по санитарной очистке территории поселка имени К.Либкнехта установлена индивидуальным заданием.

Глава поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района                                                        	                         А.М. Туточкин

Приложение № 2.1

к распоряжению Главы

поселка имени  К.Либкнехта

от 22.03.2023 г. № 05

ЗАДАНИЕ ИП _______________________

В соответствии с Решением Собрания депутатов от 15.09.2021г. №284  «Об утверждении  правил благоустройства территории муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области» в связи с необходимостью санитарной очистки поселка Вам необходимо незамедлительно принять меры по санитарной очистке, наведению чистоты и постоянному поддержанию порядка и благоустройству территории Вашей торговой точки:

- Произвести санитарную очистку территории, по периметру торговой точки в радиусе 10 м.

- Установку аншлага с адресным номером здания

- Предусмотреть красочное оформление и освещение витрины, вывески на лицевой стороне торговой точки.

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

О ходе выполнения указанных мероприятий Вам необходимо предоставить информацию в срок до ________ ___2023 года.

За нарушение «Правил благоустройства» и не выполнение заданий администрации по санитарному содержанию предусмотрено административное наказание. При уклонении от выполнения мероприятий Администрация поселка имени К.Либкнехта будет вынуждена направить материалы на административную комиссию Курчатовского района.

Глава поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района                                                                                          А.М. Туточкин